| TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI Số: 424 /TB-ĐSHT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

#### Kết luận của Chủ tịch Công ty tại hội nghị giao ban ngày 07/10/2015

Ngày 07/10/2015, đồng chí Nguyễn Bá Thực – Chủ tịch Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Thái chủ trì Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác SXKD tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2015. Tham dự có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, các đ/c trong ban Giám đốc; KSV; đ/c Chủ tịch Công đoàn Công ty;  Đoàn TN Cty, các đ/c Trưởng, Phó các Phòng nghiệp vụ, Lãnh đạo XNQL cầu Thăng Long, XN KDDV & TCCG, Đội trưởng các đội đường: 123, 124, 125, 126; Điều độ Cty.

Sau khi nghe phòng HC-YT báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kết quả SXKD tháng 9/2015, nhiệm vụ tháng 10/2015, các ý kiến tham luận của hội nghị, Chủ tịch Công ty kết luận:

1.Giao đ/c Tú (GĐ) chỉ đạo phòng HC&YT thông báo tới các Chi nhánh khai thác đường sắt khẩn trương tiến hành công tác bàn giao đất và tài sản theo chỉ đạo của Tổng Công ty ĐSVN, hoàn thành trước ngày 15/10/2015.

2.Giao đồng chí Khai (PGĐ) chỉ đạo cùng phòng KH-KD làm việc với nhà máy Gang thép Thái Nguyên để giải quyết về Hợp đồng sửa chữa đường sắt năm 2016, đồng thời làm văn bản trình Tổng công ty ĐSVN trong tháng 10/2015.

3.Giao đồng chí Long (PGĐ) chỉ đạo phòng KH-KD làm văn bản gửi Viện KH&CN GTVT về việc kiểm định cầu Thăng Long khẳng định làm hay không làm trước ngày 15/10/2015.

4.Giao đồng chí Long (PGĐ) chỉ đạo phòng KH-KD, KT&ATGT có phương án cụ thể để triển khai 10 đường ngang bán tự động, hoàn thành trong tháng 10/2015.

5. Giao đ/c Khai (PGĐ) chỉ đạo phòng KH-KD chuẩn bị Hồ sơ để tham gia dự thầu đường ngang trên Đường sắt Thống nhất công trình 1856.

6.Giao đồng chí Tú (GĐ) chỉ đạo phòng KH-KD chuẩn bị hồ sơ tham gia đấu thầu cống chui tuyến đường sắt Quảng Ninh.

7. Giao phòng KH-KD tham mưu cho lãnh đạo Công ty về việc mua xe bán tải phục vụ sản xuất từ nguồn vốn khấu hao.

Giao đồng chí Long (PGĐ) chỉ đạo phòng KT&ATGT nghiên cứu việc sử dụng đầu công tác đa năng vào việc sàng đá.

8.Giao đồng chí Chiến (PGĐ) chỉ đạo phòng KH-KD kiểm tra, nhắc nhở không để treo biển kinh doanh tại các địa điểm chưa nghiệm thu tại khu vực cầu Thăng Long, bãi hàng Hà Đông, các công trình hợp tác kinh doanh và trên tuyến ĐS do Công ty quản lý.

9.Giao phòng KT&ATGT, phòng KH-KD tham mưu cho lãnh đạo công ty về việc chỉnh trang phòng họp giao ban và phòng làm việc của cơ quan.

10.Giao đồng chí Khai (PGĐ) chỉ đạo phòng KH-KD hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán công trình Đề- pô và phòng vệ đường ngang km29 tuyến ĐS Đông Anh – Quán Triều.

11.Giao đồng chí Chiến (PGĐ) chỉ đạo phòng KT&ATGT hoàn thiện hồ sơ các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ, các công trình ngầm chui, vượt qua ĐS để quản lý theo dõi và báo cáo Tổng Công ty ĐSVN.

12.Yêu cầu các phòng lập kế hoạch thực hiện NV tháng tiếp theo gửi về phòng KH-KD trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp và xây dựng kế hoạch tháng trình Chủ tịch phê duyệt.

13.Giao phòng KH-KD làm việc với các ban của Tổng công ty ĐSVN thống nhất đơn giá ray để đưa vào kế hoạch đảm bảo sát với phương án được duyệt.

14.Giao phòng  KH-KD, TCKT tham mưu giải quyết các khoản nợ cá nhân trong Công ty trước khi CPH.

15.Giao phòng TCKT tham mưu giải quyết thanh toán cho các đơn vị tham gia thi công cầu Tam Bạc theo các tiêu chí đã được lãnh đạo Công ty chỉ đạo. Xí nghiệp cầu Thăng Long đề xuất và chịu trách nhiệm đối với các đơn vị được ưu tiên chi trả.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Công ty tại cuộc họp giao ban ngày 04/9/2015. Yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện./.

| Nơi nhận: - Các đơn vị, các phòng trong toàn C.Ty; - Lãnh đạo Công ty; - Đảng ủy, Công đoàn, ĐTN; - Điều độ; - Lưu: VT, HCTH. | TL. CHỦ TỊCH TRƯỞNG PHÒNG HC& YTẾ Trần Bá Chiến |
| --- | --- |