CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO GIAO BAN THÁNG 10/ 2016

I. Kết quả công tác SXKD tháng 9/2016

1.Công tác KT – AT

*1.1. Công tác an toàn tháng 8 năm 2016:*

- Giữ vững tốc độ theo công lệnh, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan và khách quan gây ra;

- Thực hiện công tác kiểm tra đêm ngày theo kế hoạch, tích cực kiểm tra các đường ngang có mật độ giao thông cao và phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Căn cứ kết quả kiểm tra định kỳ, đột xuất của các đoàn Giám đốc công ty đã có thông báo kết luận chấn chỉnh công tác lên ban tuần gác và cho sửa chữa kịp thời các điểm xấu mà các đoàn kiểm tra phát hiện được.

*1.2. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên định kỳ:*

- Hoàn thành khối lượng quản lý, bảo trì KCHTĐS tháng 9 năm 2016, Công ty đang tiến hành công tác nghiệm thu nội bộ.

\* Đã thi công xong công trình DTTT: - Thay tà vẹt bê tông dự ứng lực trên 2 cầu bê tông máng balats như: cầu Hòa Bình Km34+562 tuyến BH-VĐ= 100th; cầu Long Gáo Km15+144 tuyến ĐA-QT = 62th; Thay TVBT lồng DƯL S2 từ Km0+500 - Km1+600 = 287th; Km11+00 - Km12+00 = 390th; Km23+00- Km24+00 = 374th tuyến ĐA-QT đã thi công xong đang hoàn thiện hồ sơ, chứng từ nghiệm thu thanh toán TCT vào tháng 10/2016.

- Đang thi công các công trình SCKC ĐBAT < 500 triệu đồng như: Sửa chữa ghi số 3 ga Hà Đông (BH-VĐ); sửa chữa ghi số 3 ga Cổ Loa (YV-LC), sửa chữa cầu Phủ Lỗ Km5+044 (ĐA-QT), sửa chữa khe co giãn nhiệt đường sắt tại trụ 9 cầu Thăng Long Km8+947 (BH-VĐ).

- Phân luồng giao thông để Công ty Cổ phần Cơ khí 4 &XD Thăng Long sửa chữa khe co giãn lớn ON6 cầu Thăng Long;

- Riêng 2 gói đường ngang lắp đặt động cơ cần chắn, giàn chắn <500 triệu chưa thực hiện được gồm 10 ĐN: Km12+220; Km32+200; Km36+950; Km50+783; Km52+550 tuyến ĐA-QT, Km16+314; Km17+243; Km22+055; Km23+361 tuyến BH-VĐ và Km18+800 tuyến YV-LC (lý do: chưa được Tổng công ty và Bộ giao thông Vận tải công bố tiêu chuẩn kỹ thuật nên chưa có căn cứ để thi công.

2- Công tác KH-KD.

- Quyết toán xong Công trình: Cung cấp và lắp đặt hàng rào dải phân cách phục vụ thi công công trình: “Đầu tư xây dựng tuyến đường 30m và tuyến đường 21,5m tiếp giáp Khu đô thi Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội”;

- Đã ký hợp đồng và triển khai thi công xong đường ống nước chui qua đường sắt tại Km 17+600 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Đã nghiệm thu hoàn thành giai đoạn công trình đường ngang Km 50+917 tuyến ĐA-QT;

- Đã nộp Hồ sơ cho Bộ GTVT xin thỏa thuận nâng cấp đường ngang Km 46+300 tuyến Đông Anh – Quán Triều;

- Đã nộp Hồ sơ cho Bộ GTVT xin thỏa thuận nâng cấp đường ngang Km 3+350 tuyến Đông Anh – Quán Triều;

- Đã làm việc và thống nhất với Tổng công ty; Ban Kế hoạch – Kinh doanh; Chi nhánh khai thác ĐS Hà Nội về việc thuê đất khu nhà kho ga Hà Đông;

- Đã thanh toán lương tháng 8 cho các đơn vị trong Công ty;

- Đã nghiệm thu nội bộ khối lượng tháng 9 giao việc tháng 10/2016 cho các đơn vị;

- Đã cung cấp đủ vật tư cho SCTX;

- Quản lý vật tư, vận hành máy móc thiết bị đúng quy định.

3.Công tác TCKT:

*3.1.Doanh thu - Chi phí*

Đơn vị tính: Đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Tháng 9 | Lũy kế |
| I | Doanh thu | 9.298.363.712 | 72.949.905.049 |
| 1 | Duy tu SCTX | 8.700.759.517 | 63.613.700.929 |
| 2 | Sản Xuất phụ | 304.604.926 | 8.404.413.977 |
| 3 | Hoạt động tài chính | 8.236.037 | 22.555.102 |
| 4 | Thu nhập khác | 284.763.232 | 909.235.041 |
| II | Thu | 561.619.680 | 85.206.179.529 |
| 1 | Duy tu SCTX |  | 62.571.180.717 |
| 2 | Sản xuất phụ | 373.384.000 | 21.911.442.681 |
| 3 | Hoạt động tài chính | 9.757.211 | 22.555.102 |
| 4 | Thu nhập khác | 178.478.469 | 701.001.029 |
| III - Chi SCTX | |  |  |
| TT | Yếu tố chi |  | Lũy kế |
| 1 | *Lương* | 3.637.497.765 | 26.737.250.091 |
| 2 | *VL+NL+Sơn* | 2.045.476.340 | 14.808.987.744 |
| 3 | *Máy chèn Áo* | 370.824.592 | 2.406.386.144 |
| 4 | *Chi phí khác* | 1.932.525.820 | 18.946.641.950 |
| 5 | *Thuế GTGT* | 798.632.452 | 6.276.719.016 |
|  | *Cộng* | 8.784.956.969 | 69.175.984.945 |

3.2.Công tác trong tháng 9 năm 2016

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế giá trị gia tăng, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ các công trình thanh toán nội bộ, nộp BHXH theo quy định…

- Cân đối kinh phí đảm bảo bình hành SXKD trong tháng.

- Đôn đốc thu hồi công nợ trong và ngoài công ty.

- Tổng hợp báo cáo Giám đốc các công trình còn tồn tại từ năm 2012-2015 và các công trình hợp tác kinh doanh.

- Kết hợp phòng KHKD làm việc với Kiểm toán Nhà nước về việc quyết toán nguồn vốn sự nghiệp kinh tế năm 2014-2015.

- Làm việc với đoàn thanh tra Bộ GTVT về việc thi công 7 ĐN theo QĐ 994

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty

4- Công tác TC - HC

*4.1.Công tác TCCB-LĐ-TL*

-Tham mưu chi trả kịp thời lương và các chế độ cho CBCNV

-Tuyển dụng 01 công nhân gác chắn

-Giải quyết chấm dứt HĐLĐ 03 trường hợp và tạm hoãn HĐLĐ: 03 trường hợp

-Bố trí, điều động CBCNV đảm bảo lao động theo định biên cho đơn vị, đảm bảo hoạt động SXKD

-Cấp phát BHLĐ quý III/2016 cho các đơn vị.

-Làm hồ sơ thanh toán BHTT quý III/2016

-Tổ chức thi nâng bậc lương đối với nhân viên gác đường ngang năm 2016.

-Lập kế hoạch mở lớp đào tạo “Xây dựng đường sắt” cho công nhân trong công ty. Số lượng 40 người, số tiền: 138.500.000đ.

*4.2- Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước*

- Công tác văn thư lưu trữ, tạp công, thực hiện đúng quy định. Quản lý, điều động xe con đi công tác và phục vụ SX kịp thời đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Làm tốt công tác tuyên truyền trong dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

- Thực hiện tốt công tác quản trị mạng, quản trị website. Số lượt truy cập 783 lượt = 30% so với tháng 8/2016. Đã đăng tải 18 tin, bài, văn bản lên website của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính.

- Công tác quản lý điện nước đảm bảo an toàn, đúng qui định.

- Thay thế các thiết bị điện, nước bị hỏng, bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ theo yêu cầu.

*4.3- Công tác Quân sự địa phương, ANTT, PCCN*

+Công tác quân sự:

- Tham mưu cho lãnh đạo cử 01 đồng chí là quân nhân dự bị hạng 1 huấn luyện năm 2016 tại Cục Doanh trại và Tiểu đoàn 4 Kho K190 - Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội.

- Tham gia Hội thao LLTV quận Bắc Từ Liêm năm 2016 (10 Đ/c).

- Triệu tập 10 đồng chí sinh hoạt dự bị động viên Quý III - 2016.

+Công tác bảo vệ, an ninh trật tự:

- Xây dựng Kế hoạch bảo đảm ANTT, TTATGT trên địa bàn Công ty trong dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác ANCT, TTATXH, ATGT trước, trong và sau dịp kỷ nểm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9 tại cơ quan Công ty và XNQL Cầu Thăng Long.

- Phối hợp với phòng KTAT tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo ANCT, TTATXH, PCCN, ATCT trong tháng.

- Báo cáo Tổng công ty ĐSVN về tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tháng 9 năm 2016.

- Hoàn thành báo cáo Tổng công ty ĐSVN về tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ quý III năm 2016.

+Công tác PCCC:

-Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCN trong toàn Công ty.

-Kiểm tra công tác PCCC tại các đơn vị thuộc công ty.

II. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Giám đốc Công ty tại Hội nghị giao ban tháng 9/ 2016.

1.Các đồng chí trong BĐH theo lĩnh vực phân công chỉ đạo các phòng ban, đơn vị hoàn thành KH SXKD tháng 9 năm 2016, đảm bảo an toàn mọi mặt.

*-Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.*

2.Giao đồng chí Hiệp- PGĐ chỉ đạo thi công hoàn thành các công trình duy tu tập trung xong trước 06/10/2016 phục vụ nghiệm thu giải ngân quý III, chỉ đạo các phòng và XN QLCTL phối hợp với đơn vị bạn thực hiện hoàn thành công trình hướng dẫn phân luồng phục vụ sữa chữa khe co giãn ON6, OB6.

*-Các công trình duy tu tập trung: Đã tiến hành thi công xong. Đang tổ chức nghiệm thu.*

*-Về hướng dẫn phân luồng phục vụ sửa chữa khe co dãn: Đang thực hiện.*

3.Giao đồng chí Khai- PGĐ chỉ đạo các đơn vị, phòng ban, đối tác thi công đường ngang 34+772 đảm bảo tiến độ của chủ đầu tư để thanh toán giải ngân theo cam kết với công ty.

Thanh quyết toán và hoàn thiện các thủ tục các công trình đã thi công PK2, đường ngang Nông Lâm… Triển khai thi công đường ống nước tại km 17+600 tuyến BH-VĐ.

*-Đường ngang 34+772: -Đang triển khai thi công. Đã thực hiện xong phần đổ cát nền đường.*

*-Đường ngang PK2: Đã có hồ sơ thanh toán, chủ đầu tư đã ký.*

*-Đường ngang Nông Lâm: Đã hoàn thành hồ sơ, hiện đang đi ký hồ sơ thanh toán.*

4.Giao đồng chí Chiến – PGĐ tiếp tục rà soát công tác quản lý hành lang ATĐS, đôn đốc các đối tác thực hiện nghiêm túc theo hợp đồng và giấy phép, không để xảy ra lấn chiếm, tái lấn chiếm đồng thời lập hồ sơ các vi phạm, đặc biệt là khu vực cầu Thăng Long và tuyến vành đai.

*-Đang thực hiện theo ý kiến kết luận.*

5.Giao đồng chí Chiến- PGĐ chỉ đạo phòng KH-KD làm thủ tục giải ngân đường ngang km 50+917 tuyến ĐA-QT xong trước ngày 20/9/2016.

*-Đã hoàn thành hồ sơ và trình sang chủ đầu tư.*

6.Giao đồng chí Khai- PGĐ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ hợp tác kinh doanh hành lang, ký hợp đồng với Tổng công ty về khu bãi hàng Hà Đông, tiếp tục bám và có báo cáo về đoạn tuyến Khúc Rồng- Lưu Xá, giải trình kết luận của Thanh tra Chính phủ và quyết toán nguồn.

-Hoàn thiện Hồ sơ hợp tác kinh doanh hành lang: Đang tiếp tục thực hiện

*-Bãi hàng Hà Đông: Đã làm việc với ban KHKD. Lãnh đạo Tổng công ty đã tổ chức cuộc họp tại Hà Thái. Các bộ phận chuyên môn đang thực hiện theo ý kiến kết luận của lãnh đạo Tổng công ty tiến tới ký hợp đồng thuê bãi hàng.*

*-Về đoạn Khúc Rồng- Lưu Xá:Đã làm việc với ban KH-KD, chờ ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty.*

*-Giải trình kết luận của Thanh tra Chính phủ: Đã thực hiện theo theo ý kiến chỉ đạo.*

7.Giao phòng KH-KD, TC-KT đôn đốc đối tác cung cấp vật tư (Tà vẹt gỗ, bu lông …) cấp cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, liên hệ quyết toán thuế.

*-Đã thực hiện hoàn thành theo ý kiến kết luận.*

8.Giao đồng chí Hiệp- PGĐ chỉ đạo phòng KT-AT, TC-HC hoàn thành sớm lớp thi nâng bậc.

*-Đã hoàn thành đối với lớp nhân viên gác chắn. Đang tổ chức thi tay nghề tại hiện trường đối với lớp thi nâng bậc của công nhân cầu, đường.*

9.Giao các phòng ban tham mưu xây dựng kế hoạch 2017 trình BĐH theo từng lĩnh vực công việc: Sản lượng, doanh thu, chi phí, bộ máy tổ chức đơn vị, tiền lương, thưởng từ cơ quan đến hiện trường trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở thực hiện.

*-Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.*

III- Kế hoạch công tác tháng 10/2016

1-Công tác Kỹ thuật và An toàn, hành lang:

- Giữ vững tốc độ theo công lệnh, đảm bảo ATCT, ATGT, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan và khách quan.

- Rà soát toàn bộ khối lượng quản lý, bảo trì, khối lượng vật tư chủ yếu, lập phương án tác nghiệp kỹ thuật quý 4 phối hợp cùng Phân ban QLKCHTĐS khu vực 1 trình Tổng công ty ĐSVN.

- Hoàn thành khối lượng SCTX kết cấu hạ tầng đường sắt đúng tiến độ, đạt chất lượng;

- Thay tà vẹt bê tông dự ứng lực trên các cầu bê tông máng balat cầu Phố Hương Km42+290 và cầu Lưu xá 1 Km44+832 tuyến đường sắt ĐA-QT (tháng 10 và tháng 11);

- Tiếp tục thi công, hoàn thiện hồ sơ các công trình sửa chữa định kỳ <500 triệu: Khe co giãn nhiệt đường sắt trụ T9 Cầu Thăng Long, cầu Phủ Lỗ Km5+044 tuyến đường sắt ĐA – QT, ghi số 3 ga Cổ Loa, ghi số 3 ga Hà Đông;

- Tiếp tục Phân luồng giao thông để Công ty Cổ phần Cơ khí 4 &XD Thăng Long sửa chữa khe co giãn lớn OB6 cầu Thăng Long.

Công tác KH-KD

- Nghiệm thu, thanh toán khối lượng SCTX kết cấu hạ tầng đường sắt quý III, với Tổng công ty ĐSVN;

- Lập trình duyệt và thực hiện thi công theo phương tác nghiệp SCTX quý IV/2016;

- Nghiệm thu hoàn thành công trình và thanh quyết toán đường ngang Km 50+917 tuyến ĐA-QT;

- Tiếp tục bám chủ đầu tư tham gia dự thầu Công trình: Sửa chữa đường sắt Km 51+800 – Km 53+00 tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai;

- Tiếp tục thi công đường ngang Km 34 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Làm việc với kiểm toán và quyết toán công trình xây dựng các đường ngang Km 24+465, Km 36+950 và Km 29+600 tuyến Đông Anh - Quán Triều với Tổng thầu Liên Danh;

- Tiếp tục bám ban Đông Anh ký hợp đồng thi công, xin cấp phép Cục đường sắt Việt Nam đường ngang Km 4 +737 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Tiếp tục làm việc với ban Giao thông Đô Thị Hà Nội ký hợp đồng thi công, xin cấp phép Cục đường sắt Việt Nam đường ngang Km 28 +139,1 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Tiếp tục làm Hồ sơ thỏa thuận với Bộ GTVT xin nâng cấp đường ngang Km 3+350 và Km 46+300 tuyến Đông Anh – Quán Triều;

- Bám Ban QLDA Đường sắt KV1 gói các đường ngang trên tuyến ĐS Công ty quản lý, thực hiện năm 2016, theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính Phủ;

- Giao cho các cung, đội các Công trình SCTX không định kỳ <500 triệu đồng;

- Quyết toán tất cả các công trình còn tồn tại chưa thanh toán được;

- Tiếp tục tìm kiếm các công việc trong và ngoài ngành.

3- Công tác TCKT:

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ các công trình thanh toán nội bộ, nộp BHXH theo quy định…

- Giải ngân KL SCTX quý 3 năm 2016.

- Đôn đốc các đơn vị thanh toán các công trình hoàn thành trong quý.

- Lập và nộp BCTC quý 3 năm 2016 đúng quy định.

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

4- Công tác TC- HC:

*4.1.Công tác TCCB-LĐ-TL*

|  |  |
| --- | --- |
| -Dự kiến tuyển dụng: 03 công nhân gác chắn;  -Dự kiến giải quyết CDHĐLĐ: 01 trường hợp  -Bố trí , điều động CBCNV đảm bảm lao động theo định biên cho các đơn vị đảm bảo hoạt động SXKD;  -Lập kế hoạch BHLĐ Qúy IV/2016 ( Dự kiến 57 triệu đồng)  -Lập kế hoạch may đồng phục năm 2016 (Dự kiến 120 triệu đồng)  -Kiểm tra lao động và ATLĐ tại các đơn vị  -Tổ chức đào tạo lớp công nhân xây dựng đường sắt (Dự kiến 40 người, kinh phí 138 triệu đồng)  -Tổ chức thi nâng bậc về lý thuyết và thực hành lớp công nhân cầu, đường.  *4.2.Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước:*  - Công tác Văn thư lưu trữ đảm bảo đúng quy định.  - Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc Trụ sở cơ quan Công ty.   * Thực hiện tốt công tác quản trị mạng, quản trị website, bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính. * Làm tốt công tác tuyên truyền trong các ngày diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành và đơn vị. * Tham gia tổ chức Hội thao – Văn nghệ công ty năm 2016 (6-7/10) và Hội thao cụm VHTT khu vực Hà Nội 3 (8/10)   *4.3.Công tác bảo vệ, quân sự và an ninh trật tự:*  -Phối hợp cùng PA81 công an thành phố Hà nội kiểm tra công tác ANCT, ANTT trên địa bàn khu vực Hà nội  -Phối hợp với BCH quân sự quận Bắc Từ Liêm thực hiện công tác phúc tra quân nhân dự bị, đăng ký các đối tượng trong độ tuổi sẵn sang nhập ngũ.  -Chuẩn bị nội dung Tổng kết công tác quân sự địa phương năm 2016  - Báo cáo công tác AN-TT gửi Tổng công ty.  *4.4- Công tác về đất đai:*  -Tiếp tục thực hiện các công việc để ký hợp đồng thuê đất khu vực trụ sở công ty.  -Phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đường Phạm Văn Đồng khu vực Cổ Nhuế và 199 Phạm Văn Đồng.  PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH |  |