CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO GIAO BAN THÁNG 1/ 2016

I. Kết quả công tác SXKD tháng 10/2016

1.Công tác KT – AT

*1.1. Công tác an toàn tháng 10 năm 2016:*

- Giữ vững tốc độ theo công lệnh, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan và khách quan gây ra;

- Thực hiện công tác kiểm tra đêm ngày theo kế hoạch, tích cực kiểm tra các đường ngang có mật độ giao thông cao và phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Căn cứ kết quả kiểm tra định kỳ, đột xuất của các đoàn Giám đốc công ty đã có thông báo kết luận chấn chỉnh công tác lên ban tuần gác và cho sửa chữa kịp thời các điểm xấu mà các đoàn kiểm tra phát hiện được.

*1.2. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên định kỳ:*

- Nghiệm thu, thanh toán xong khối lượng quản lý, bảo trì KCHTĐS Quý III với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Hoàn thành khối lượng quản lý, bảo trì KCHTĐS Tháng 10 năm 2016, công ty đang tiến hành công tác nghiệm thu nội bộ;

- Đã thi công thay tà vẹt bê tông dự ứng lực trên các cầu bê tông máng balats cầu Long Gáo Km15+144 tuyến đường sắt ĐA-QT;

- Đang tiến hành thi công Sửa chữa các công trình <500 triệu: Khe co giãn nhiệt đường sắt trụ 9 Cầu Thăng Long, cầu Phủ Lỗ Km5+044 tuyến đường sắt ĐA – QT, ghi số 3 ga Cổ Loa, ghi số 3 ga Hà Đông;

- Các đường ngang lắp đặt động cơ cần chắn, giàn chắn <500 triệu chưa thực hiện:

+Tuyến ĐS ĐA – QT: Km12+220, Km32+200, Km36+950, Km50+783, Km52+550.

+ Tuyến ĐS YV-LC: Km18+800

+ Tuyến ĐS BH-VĐ: Km16+314, Km17+423, Km22+025, Km23+361

2- Công tác KH-KD.

- Đã nghiệm thu, thanh toán xong khối lượng SCTX kết cấu hạ tầng đường sắt quý III, với Tổng công ty ĐSVN;

- Đã lập đang trình duyệt và thực hiện thi công theo phương tác nghiệp SCTX quý IV/2016;

- Đã bám Tổng công ty thẩm định xong Công trình: Sửa chữa đường sắt Km 51+800 – Km 53+00 tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai, chờ kế hoạch đấu thầu để tham gia đấu thầu thi công;

- Đã lập và gửi hồ sơ quyết toán chờ phê duyệt, công trình xây dựng các đường ngang Km 24+465, Km 36+950 và Km 29+600 tuyến Đông Anh - Quán Triều với Tổng thầu Liên Danh;

- Kết hợp với Tư vấn thiết kế đã thẩm tra xong đường ngang Km 4 +737 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Đã có văn bản chấp thuận thầu phụ của ban Giao thông Đô Thị Hà Nội đồng ý cho Hà Thái thi công đường ngang Km 28 +139,1 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Đã bám và có văn bản chấp thuận của Bộ GTVT về việc xin nâng cấp đường ngang Km 46+300 tuyến Đông Anh – Quán Triều;

- Đã thanh toán lương tháng 9 cho các đơn vị trong Công ty;

- Đã nghiệm thu nội bộ khối lượng tháng 10 giao việc tháng 11/2016 cho các đơn vị;

- Đã cung cấp đủ vật tư cho SCTX;

- Quản lý vật tư, vận hành máy móc thiết bị đúng quy định.

3.Công tác TCKT:

*3.1.Doanh thu - Chi phí*

Đơn vị tính: Đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Tháng 10 | Lũy kế |
| I | Doanh thu | 7.122.943.020 | 80.072.848.069 |
| 1 | Duy tu SCTX | 6.408.033.592 | 70.021.734.521 |
| 2 | Sản Xuất phụ | 714.839.091 | 9.119.253.068 |
| 3 | Hoạt động tài chính | 70.337 | 22.625.439 |
| 4 | Thu nhập khác |  | 909.235.041 |
| II | Thu | 21.013.168.602 | 106.219.348.131 |
| 1 | Duy tu SCTX | 20.380.644.000 | 82.951.824.717 |
| 2 | Sản xuất phụ | 556.237.781 | 22.467.680.462 |
| 3 | Hoạt động tài chính | 70.337 | 22.625.439 |
| 4 | Thu nhập khác | 76.216.484 | 777.217.513 |
| III - Chi SCTX | |  |  |
| TT | Yếu tố chi |  | Lũy kế |
| 1 | *Lương* | 2.834.410.298 | 29.571.660.389 |
| 2 | *VL+NL+Sơn* | 1.418.636.453 | 16.227.624.197 |
| 3 | *Máy chèn Áo* | 196.131.574 | 2.602.517.718 |
| 4 | *Chi phí quản lý, chi khác* | 1.958.855.268 | 20.905.497.218 |
| 5 | *Thuuế GTGT* | 640.803.359 | 6.917.522.375 |
|  | *Cộng* | 7.048.836.951 | 76.224.821.896 |

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ các công trình thanh toán nội bộ, nộp BHXH theo quy định…

- Giải ngân KL SCTX quý 3 năm 2016.

- Đôn đốc các đơn vị thanh toán các công trình hoàn thành trong quý.

- Tổng hợp số liệu và làm báo cáo tài chính Q3/2016

- Làm việc với đoàn kiểm tra QT thuế năm 2015

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

4- Công tác TC - HC

*4.1.Công tác TCCB-LĐ-TL*

-Tham mưu chi trả kịp thời lương và các chế độ cho CBCNV

-Tuyển dụng 02 trường hợp; Chuyển chính thức: 2 trường hợp

-Giải quyết chấm dứt HĐLĐ 05 trường hợp.

-Xây dựng Quy chế trả lương người lao động, người quản lý công ty.

-Bố trí, điều động CBCNV đảm bảo lao động theo định biên cho đơn vị, đảm bảo hoạt động SXKD

-Phối hợp với Công đoàn tổ chức đội thi ATVSV giỏi Bộ GTVT.

-Cung cấp số liệu đoàn quyết toán thuế 2015.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV

-Kết hợp với trường Cao dảng nghề Đường sắt mở lớp đào tạo nghiệp vụ duy tu đường sắt cho cho 40 công nhân.

-Tổ chức thi lý thuyết và thực hành cho lớp thi nâng bậc hệ đường.

-Tổ chức thi lý thuyết, thực hành cho hệ duy tu cầu và hệ khác

-Làm thủ tục thanh toán BHLĐ quý III/2016.

*4.2- Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước*

- Công tác văn thư lưu trữ, tạp công, thực hiện đúng quy định. Quản lý, điều động xe con đi công tác và phục vụ SX kịp thời đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc trụ sở cơ quan Công ty.

* Thực hiện tốt công tác quản trị mạng, quản trị website: - Thực hiện tốt công tác quản trị mạng, quản trị website. Số lượt truy cập: 918 lượt/783 lượt = 124% so với tháng 9/2016. Đã đăng tải 28 tin, bài, văn bản lên website của Công ty.
* Bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính phục vụ công việc kịp thời.

- Thay thế các thiết bị điện, nước bị hỏng, bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ theo yêu cầu.

* Làm tốt công tác tuyên truyền ngày Phụ nữ VN (20/10), kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành đường sắt (21/10/46 – 21-10-2016).
* Tham gia tổ chức Hội thao – Văn nghệ công ty năm lần thứ 18 năm 2016 và Hội thao cụm VHTT khu vực Hà Nội 3 đạt kết quả tốt.

*4.3- Công tác Quân sự địa phương, ANTT, PCCN*

+Công tác quân sự:

-Phối hợp với BCH quân sự quận Bắc Từ Liêm thực hiện công tác phúc tra quân nhân dự bị, đăng ký các đối tượng trong độ tuổi sẵn sang nhập ngũ.

-Chuẩn bị nội dung Tổng kết công tác quân sự địa phương năm 2016

+Công tác bảo vệ, an ninh trật tự:

-Phối hợp cùng PA81 CATP Hà Nội nắm bắt tình hình ATTT.

- Báo cáo Tổng công ty ĐSVN về tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tháng 10 năm 2016.

+Công tác PCCC:

-Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCN trong toàn Công ty.

-Kiểm tra và ra thông báo về công tác ANTT, PCCC, môi trường tại trụ sở công ty và các đơn vị hợp tác kinh doanh trông khu vực cơ quan công ty.

*4.4- Công tác về đất đai:*

-Giải trình nguồn gốc quá trình sử dụng đất theo yêu cầu của Bộ Tài Chính.

-Tham gia quy hoạch khu vực cơ quan.

-Thực hiện giải quyết nợ đọng tiền thuê đất và trả đất về địa phương theo văn bản của Bộ Tài chính.

-Tiếp tục bám sở TNMT để ký hợp đồng khu vực cơ quan.

-Tiếp tục phối hợp với ban giải phóng mặt bằng Bắc Từ Liêm để giải quyết công tác giải phóng mặt bằng theo dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng.

II. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Giám đốc Công ty tại Hội nghị giao ban tháng 10/ 2016.

1. Các đồng chí trong BĐH theo lĩnh vực phân công chỉ đạo các phòng ban, đơn vị hoàn thành KH SXKD tháng 10 năm 2016, đảm bảo an toàn mọi mặt, không để xảy ra mất an toàn do chủ quan.

*-Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.*

2. Giao đồng chí Hiệp- PGĐ chỉ đạo hoàn thiện các hồ sơ nội nghiệp, ngoại nghiệp, tiến hành nghiệm thu, thanh toán giải ngân khối lượng quý III/2016, xong trước 20/10/2016.

*-Đã hoàn thành theo ý kiến kết luận.*

3. Giao đồng chí Khai-PGĐ bám ban QLDA, chủ đầu tư để tổ chức thi công các công trình: Đường ngang km 4+737, 28+139, QL70, cống hộp km17 xong trong tháng 10/2016.

Bám BQLDA để đấu thầu công trình thuộc phạm vi Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú.

*-Về đường ngang km 4+737, 28+139, QL70, cống hộp km17: Về thủ tục đã hoàn thành. Tiếp tục ký Hợp đồng với chủ đầu tư.*

*-* *Bám BQLDA để đấu thầu công trình thuộc phạm vi Công ty CP Đường sắt Vĩnh Phú: Đã làm việc với Ban hạ tầng để phê duyệt hồ sơ thiết kế.*

4. Giao đồng chí Chiến-PGĐ tiếp tục chỉ đạo hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao, thanh toán giải ngân đường ngang km 50+917 trong tháng 10/2016.

*- Đã hoàn thiện hồ sơ giao đơn vị tổng thầu. Tiếp tục thực hiện theo ý kiến kết luận.*

5. Giao đồng chí Hiệp-PGĐ tiếp tục triển khai thi công khe co dãn OB6 theo tiến độ trong tháng 10/2016, chỉ đạo các phòng lập kế hoạch tác nghiệp quý IV/2016.

*- Về khe co giãn OB6: Chờ công ty cơ khí 4 triển khai sẽ phối hợp thực hiện.*

*- Về lập kế hoạch tác nghiệp quý IV/2016: Đã hoàn thành theo ý kiến kết luận.*

6. Giao đồng chí Chiến PGĐ chỉ đạo các phòng ban, XNQL cầu Thăng Long, đội 123 kiểm tra, rà soát lại công tác quản lý HLATGTĐS, mời các thành phần liên quan cùng tham gia: Cục đường sắt, C67, xã, phường….đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn cuối năm.

*-Đã triển khai kế hoạch, sẽ thực hiện tuần đầu tháng 11/2016.*

7. Giao đồng chí Khai-PGĐ bám Tổng công ty để triển khai thuê bãi hàng ga Hà Đông, Phú Diễn, ký hợp đồng duy tu đảm bảo an toàn đường sắt Khúc Rồng- Lưu Xá năm 2016.

Hoàn thiện các công trình hợp tác kinh doanh và xử lý các tồn tại của các công trình từ 2012 đến 2015, xong trong tháng 10/2016.

*-Về triển khai thuê bãi hàng ga Hà Đông, Phú Diễn, ký hợp đồng duy tu đảm bảo an toàn đường sắt Khúc Rồng- Lưu Xá: Đã làm việc với các Ban của Tổng công ty để thực hiện nhưng hiện nay chưa thực hiện được vì hiện Tổng Công ty tạm thời chưa ký các HĐ theo chỉ đạo của Bộ GTVT.*

*-Về hoàn thiện các công trình hợp tác kinh doanh và xử lý các tồn tại của các công trình từ 2012 đến 2015: Đang đôn đốc thực hiện nhưng tiến độ rất chậm.*

8. Giao các đồng chí PGĐ chỉ đạo các phòng tổ chức họp định kỳ hàng tháng, rà soát công việc được giao, đánh giá phân loại cán bộ phòng có lãnh đạo công ty tham dự (theo quyết định phân công Ban điều hành) ; Tổ chức họp vào các ngày cuối của tháng, quý làm cơ sở thanh toán lương và bình xét thi đua.

*-Đang thực hiện theo ý kiến kết luận.*

9. Giao đồng chí Khai-PGĐ chỉ đạo phòng nghiệp vụ và mời đối tác thống nhất phương án khu cơ quan phục vụ giải phóng mặt bằng thi công cầu vượt, xong trước 20/10/2016.

*-Về cơ bản đã xong về phương án. Riêng về giá thương thảo phụ lục Hợp đồng với đối tác chưa thống nhất được, phải báo cáo HĐQT.*

10. Giao đồng chí Khai-PGĐ khẩn trương làm văn bản báo cáo Tổng công ty về 4 khu đất: Cổ Loa, cầu Trung Giã, Cổ Nhuế, Xuân Đỉnh. Riêng khu đất Đông ngạc có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty để có phương án xử lý tiền thuế trước khi chuyển địa phương.

*-Về 4 khu đất: Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.*

*-Về khu đất Đông Ngạc: Đã thành lập Ban chỉ đạo về giải quyết nợ đọng tiền thuê đất và trả đất về địa phương theo QĐ số: 09 của Chính phủ.*

11. Giao phòng TC-HC xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 cho HĐQT, BKS, BGĐ và khoán lương các phòng ban.

*-Đang thực hiện ý kiến kết luận.*

12. Giao đồng chí Hiệp-PGĐ chỉ đạo các phòng, Xí nghiệp thống nhất việc quản lý máy móc thiết bị thi công, thống nhất quy định các biểu mẫu để làm cơ sở nghiệm thu thanh toán.

*-Đang thực hiện ý kiến kết luận.*

III- Kế hoạch công tác tháng 11/2016

1-Công tác Kỹ thuật và An toàn, hành lang:

- Giữ vững tốc độ theo công lệnh, đảm bảo ATCT, ATGT, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan và khách quan.

- Hoàn thành khối lượng SCTX kết cấu hạ tầng đường sắt đúng tiến độ, đạt chất lượng;

- Hoàn thiện thi công và tiến hành nghiệm thu với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam các công trình <500 triệu: Khe co giãn nhiệt đường sắt trụ 9 cầu Thăng Long, cầu Phủ Lỗ Km5+044 tuyến đường sắt ĐA – QT, ghi số 3 ga Cổ Loa, ghi số 3 ga Hà Đông;

1. **Công tác KH-KD**

- Giao KH tháng 10, thanh toán nội bộ tháng 9/2016, công trình SCTX đường sắt;

- Tiếp tục trình duyệt và thực hiện thi công theo phương tác nghiệp SCTX quý IV/2016;

- Tiếp đôn đốc Tổng thầu thi công phần đường bộ ngang đường sắt để nghiệm thu hoàn thành công trình và thanh quyết toán đường ngang Km 50+917 tuyến ĐA-QT;

- Tiếp tục bám chủ đầu tư nắm bắt tham gia dự thầu Công trình: Sửa chữa đường sắt Km 51+800 – Km 53+00 tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai;

- Tiếp tục thi công và thanh toán giai đoạn 2, đường ngang Km 34 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Tiếp tục bám trình quyết toán công trình xây dựng các đường ngang Km 24+465, Km 36+950 và Km 29+600 tuyến Đông Anh - Quán Triều với Tổng thầu Liên Danh;

- Tiếp tục bám ban Đông Anh thẩm định và tham gia đấu thầu đường ngang Km 4 +737 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển với Ban Đông Anh;

- Tiếp tục bám Sở GTVT và ban Giao thông Đô Thị Hà Nội thẩm tra, thẩm định và ký hợp đồng thi công đường ngang Km 28 +139,1 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Tiếp tục làm Hồ sơ thỏa thuận với Bộ GTVT xin nâng cấp đường ngang Km 3+350 tuyến Đông Anh – Quán Triều;

- Tiếp tục Bám Ban QLDA Đường sắt KV1, Cục đường sắt gói các đường ngang trên tuyến ĐS Công ty quản lý, thực hiện năm 2016, theo Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính Phủ;

- Quyết toán tất cả các công trình còn tồn tại chưa thanh toán được;

- Tiếp tục tìm kiếm các công việc trong và ngoài ngành.

3- Công tác TCKT:

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ các công trình thanh toán nội bộ, nộp BHXH theo quy định…

- Giải ngân KL SCTX quý 3 và quý 4 năm 2016.

- Đôn đốc các đơn vị thanh toán các công trình hoàn thành trong quý.

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

4- Công tác TC- HC:

*4.1.Công tác TCCB-LĐ-TL*

|  |  |
| --- | --- |
| -Kiểm tra lao động, kiểm tra hệ tuần gác;  -Chi trả lương, các chế độ khác cho CBCNV đầy đủ, kịp thời;  -Dự kiến tuyển dụng: 02 công nhân gác chắn;  - Dự kiến giải quyết CDHĐLĐ: 05 trường hợp  -Bố trí , điều động CBCNV đảm bảm lao động theo định biên cho các đơn vị đảm bảo hoạt động SXKD;  -Tổng hợp kết quả thi bậc cho công nhân các hệ năm 2016 để báo cáo Hội đồng lương Công ty.  -Cấp phát BHLĐ quý 3+4/2016.  -Kiểm traLĐ và ATLĐ, hệ tuần gác tại các đơn vị.  -Tham mưu triển khai “Tháng hành động vì môi trường đường sắt” và “Ngày môi trường đường sắt 5/11”.  *4.2.Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước:*  - Công tác Văn thư lưu trữ đảm bảo đúng quy định.  - Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc Trụ sở cơ quan Công ty.   * Thực hiện tốt công tác quản trị mạng, quản trị website, bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính. * Làm tốt công tác tuyên truyền trong các ngày diễn ra các sự kiện của đất nước, của ngành và đơn vị.   *4.3.Công tác bảo vệ, quân sự và an ninh trật tự:*  -Phối hợp cùng PA81 công an thành phố Hà nội kiểm tra công tác ANCT, ANTT trên địa bàn khu vực Hà nội.  - Kiểm tra công tác ANTT, PCCN các đơn vị trong công ty.  -Công tác quân sự địa phương: Thực hiện kế hoạch tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2017 theo KH của BCH quân sự quận Bắc Từ Liêm  -Phúc tra quân nhân dự bị năm 2016  -Điều tra phương tiện kỹ thuật và nữ chuyên môn kỹ thuật  -Báo cáo công tác AN-TT gửi Tổng công ty.  *4.4- Công tác về đất đai:*  -Tiếp tục thực hiện các công việc để ký hợp đồng thuê đất khu vực trụ sở công ty.  -Phối hợp với UBND quận Bắc Từ Liêm để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng mở rộng đường Phạm Văn Đồng khu vực Cổ Nhuế và 199 Phạm Văn Đồng.  PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH |  |