CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO GIAO BAN THÁNG 03/ 2017

I. Kết quả công tác SXKD tháng 2/2017

1.Công tác an toàn, quản lý kỹ thuật và hành lang

*1.1. Công tác an toàn tháng 2 năm 2017:*

- Giữ vững tốc độ theo công lệnh, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn chạy tàu.

- Trở ngại chạy tàu do chủ quan và khách quan có 02 vụ:

+ Hổi 23 giờ 00 phút ngày 09/02/2017 tại đường ngang Km28+429 tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển xe máy đâm vào dàn chắn làm dàn chắn đổ vào đường sắt gây chậm tàu 30 phút, lái xe bị thương, dàn chắn hư hỏng nhẹ Công ty đã khắc phục sửa chữa ngay dàn chắn khôi phục hoạt động bình thường.

+ Hồi 09 giờ 50 phút ngày 15/02/2017 máy chèn đường BRAD đang thi công chèn đường tại km 27+550 bị sự cố gãy trục Công ty tự tổ chức cứu viện tới 13 giờ 30 phút kéo được máy chèn về ga Hà Đông, trả đường lúc 14 giờ 00 phút;

- Tăng cường công tác kiểm tra đêm ngày theo kế hoạch. Trong tháng không có trường hợp nào vi phạm quy trình quy phạm.

+ Tổng kiểm tra trạng thái cầu, đường, ga, ghi gia cố sửa chữa những điểm xung yếu, điều tra chi tiết khối lượng duy tu bảo trì cầu đường kiến trúc năm 2017;

+ Thành lập đoàn kiểm tra toàn bộ các đường ngang trên toàn tuyến do Công ty quản lý xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

*1.2. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên định kỳ:*

- Trình duyệt xong phương án tác nghiệp kỹ thuật quý 1 năm 2017;

- Đang trình duyệt phương án KTTN và PA giá năm 2017 theo KH đặt hàng năm 2017 với Tổng công ty ĐSVN và Bộ Giao thông vận tải.

- Hoàn thành khối lượng quản lý, bảo trì KCHTĐS tháng 2 năm 2017, nghiệm thu nội bộ xong đúng tiến độ;

- Trong tháng 2 năm 2017, công ty đã tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các đường ngang, đường dân sinh và các điểm giao cắt trên toàn tuyến do Công ty quản lý xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; Lập kế hoạch bổ sung, thay thế các biển báo thiếu, hỏng, kế hoạch cắm bổ sung các biển chú ý tàu hoả tại các đường ngang dân sinh, đang thực hiện thi công thu hẹp các đường ngang dân sinh >3 m, lập kế hoạch lên kinh phí bố trí chốt gác tại các đường ngang phòng vệ bằng biển báo và các đường dân sinh có mật độ giao thông đông và nguy cơ mất an toàn cao như Km13+882; Km27+223; Km16+250; Km2+450; Km8+250; Km20+415; Km26+887; Km36+080.

*1.3.Công tác hành lang:*

2- Công tác KH-KD.

- Đã trình duyệt xong phương án tác nghiệp SCTX quý I năm 2017 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Đã thẩm định xong với Cục ĐS 7 đường ngang nâng cấp cải tảo theo QĐ 994 năm 2017;

- Thi công hoàn thành, thanh toán xong khối lượng hoàn thành Công trình: Đường ngang Km 28+139,1 tuyến ĐS BH-VĐ;

- Bám đã thẩm định xong với Tổng công ty ĐSVN, tiếp tục bám các bước tiếp theo đấu thầu thi công Công trình: Sửa chữa đoạn đường sắt từ Km 51+800 đến Km 53+000 tuyến ĐS Yên Viên – Lào Cai;

- Thẩm định xong với Cục ĐSVN Công trình: Đường ngang Km 4+737 tuyến ĐS BH-VĐ;

- Đã thanh toán xong giai đoạn 2 Công trình đường ngang Km 34+776 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển với Ban Thanh Trì;

- Thành toán xong khối lượng hoàn thành với Tổng thầu Công trình PK2;

- Hoàn thành thủ tục nghiêm thu và có Quyết định đưa Công trình: Đường ngang Km 50+917 tuyến ĐS ĐA-QT;

- Đã nghiệm thu xong Công trình: Hàng rào tôn lượn sóng với Ban QLDA huyện Đông Anh;

Đã thanh toán xong tháng 1/2017 chi gác phòng vệ khu Debo;

- Quyết toán xong Công trình: Đường ngang Lê Trọng Tấn;

- Đã thanh toán lương tháng 01 cho các đơn vị trong Công ty;

- Đã nghiệm thu nội bộ khối lượng tháng 02 giao việc tháng 3/2017 cho các đơn vị;

- Đã cung cấp đủ vật tư cho SCTX;

- Quản lý vật tư, vận hành máy móc thiết bị đúng quy định.

3.Công tác TCKT:

2.1.Doanh thu - Chi phí

Đơn vị tính: Đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Thang 2 | Lũy kế |
| I | Doanh thu | 6.288.845.348 | 16.166.852.266 |
| 1 | Duy tu SCTX | 6.284.200.048 | 12.568.400.095 |
| 2 | SCĐK<500tr |  | - |
| 3 | Sản Xuất phụ |  | 3.593.332.314 |
| 4 | Hoạt động tài chính | 4.645.300 | 5.119.857 |
| 5 | Thu nhập khác |  | - |
| II | Thu | 29.546.305.238 | 51.822.249.609 |
| 1 | Duy tu SCTX | 27.100.000.000 | 35.101.353.776 |
| 2 | SCĐK<500tr |  | 1.246.692.000 |
| 3 | Sản xuất phụ | 2.364.500.000 | 15.161.562.269 |
| 4 | Hoạt động tài chính | 4.645.300 | 5.119.857 |
| 5 | Thu nhập khác | 77.159.938 | 307.521.707 |
| III - Chi SCTX | |  |  |
| TT | Yếu tố chi |  | Lũy kế |
| 1 | *Lương* | 2.699.717.740 | 5.399.435.479 |
| 2 | *VL+NL+Sơn* | 1.389.745.436 | 2.779.490.872 |
| 3 | *Máy chèn Áo* | 233.530.630 | 467.061.260 |
| 4 | *Chi phí quản lý, chi khác* | 1.961.206.242 | 3.922.412.484 |
|  | *Cộng* | 6.284.200.048 | 12.568.400.095 |

2.2.Công tác trong tháng 1,2 năm 2017

- Giải ngân khối lượng SCTX tháng 12/2016; Tạm ứng KLSCTX năm 2017

- Chi trả tiền lương, nộp BHXH và các chế độ khác cho CBCNV trong dịp tết Nguyên đán, kê khai thuế, nộp thuế đúng thời gian quy định

- Đôn đốc thanh toán các công trình hoàn thành trong năm 2016.

- Kết hợp với phòng KH-KD Tăng cường công tác thu hồi nợ ngoài ngành, nợ cá nhân. Năm 2016 đã đôn đốc thu hồi nợ các cá nhân với số tiền 575trđ.

- Hoàn thành công tác lập báo cáo kiểm kê TSCĐ, TSLĐ 0h ngày 01.01.2017.

- Hoàn thành công tác Lập báo cáo tài chính năm 2016; Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Các công tác nghiệp vụ tài chính kế toán...

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

4- Công tác TC - HC

*4.1.Công tác TCCB-LĐ-TL*

-Chi trả lương, các chế độ khác cho CBCNV đầy đủ, kịp thời;

-Bố trí , điều động CBCNV đảm bảm lao động theo định biên cho các đơn vị đảm bảo hoạt động SXKD;

-Phối hợp cùng phòng KT-AT xây dựng phương án sáp nhập cung cầu Hà Đông, cung cầu Trung Giã vào XNQL cầu Thăng Long.

-Cùng các phòng liên quan tính toán lại định biên, điều chỉnh đơn giá tiền lương

-Hoàn thiện xong công tác lưu ký chứng khoán sàn Upcom. Đã có quyết định chấp thuận. Phiên giao dịch đầu tiên từ ngày 22/2/2017.

-Chuẩn bị hồ sơ, phương án tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

-Rà soát, tham mưu xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ của công ty.

-Lập kế hoạch đào tạo năm 2017

-Kiểm tra LĐ và ATLĐ, hệ tuần gác tại các đơn vị.

-Lập kế hoạch may bổ sung đồng phục năm 2016 và 2017, Lập kế hoạch BHLĐ quý I năm 2017.

*4.2- Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước*

- Công tác văn thư lưu trữ, tạp công, thực hiện đúng quy định.

-Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhân dịp Tết nguyên đán và ngày thành lập Đảng 3/2

-Quản lý, điều động xe con đi công tác và phục vụ SX kịp thời đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc trụ sở cơ quan Công ty.

* Thực hiện tốt công tác quản trị mạng, quản trị website. Đã đăng tải 12 tin, bài, văn bản lên website của Công ty.
* Bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính phục vụ công việc kịp thời.

- Thay thế các thiết bị điện, nước bị hỏng, bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ theo yêu cầu.

*4.3- Công tác Quân sự địa phương, ANTT, PCCN*

+Công tác quân sự:

-Xây dựng công tác Đảng, công tác chính trị năm 2017

-Xây dựng KH công tác Quốc phòng quân sự địa phương năm 2017

-Thực hiện công tác tuyển quân năm 2017

+Công tác bảo vệ, an ninh trật tự, PCCC:

- Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo ANCT, TTATXH, PCCN, ATCT toàn Công ty đảm bảo đạt kết quả tốt.

-Làm việc cùng PA81 Công an Thành phố HN về công tác an ninh chính trị, an ninh kinh tế, TTATXH trong địa bàn

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCN trong toàn Công ty.

*4.4.Công tác thi đua khen thưởng:*

-Tổng hợp, tham mưu xét xếp loại các đơn vị tháng 1/2017.

II. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Giám đốc Công ty tại Hội nghị giao ban tháng 12/ 2016.

1. Giám đốc Công ty biểu dương các Phòng, Ban đã chỉ đạo và tham mưu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2016, đồng thời giải quyết đầy đủ chế độ chính sách cho Người lao động và đảm bảo tuyệt đối an toàn mọi mặt trong dịp tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

*- Đã thực hiện theo ý kiến kết luận*

2. Các đồng chí trong BĐH theo lĩnh vực phân công chỉ đạo các phòng ban, đơn vị hoàn thành kế hoạch SXKD tháng 02 và đảm bảo an toàn mọi mặt trong dịp lễ hội Xuân 2017.

*- Đã thực hiện theo ý kiến kết luận*

3. Giao đồng chí Hiệp- PGĐ chỉ đạo các Phòng, ban liên quan xây dựng phương án tác nghiệp quý I/2017 để trình các cấp phê duyệt làm cơ sở thực hiện xong trước 9/2/2017.

*-Đã hoàn thành theo ý kiến kết luận*

4. Giao đồng chí Khai- PGĐ chỉ đạo Phòng KH-KD, XN KDDV&TCCG thanh toán công trình đường ngang 28+139 tuyến đường sắt Bắc Hồng-Văn Điển; Tiếp tục đôn đốc thi công, thanh toán các công trình; Bám các CĐT để ký kết HĐ thi công các công trình thuộc dự án 994, đường ngang QL70; Sửa chữa đường sắt thuộc địa bàn đường sắt Vĩnh Phú…hoàn thiện Hồ sơ các công trình Hợp tác kinh doanh.

*-Về thanh toán đường ngang 28+139: Đã hoàn thành theo ý kiến kết luận*

*-Về đôn đốc thi công thanh toán các công trình: Đang thực hiện*

*-Bám Chủ đầu tư để ký kết HĐ: Hiện nay chủ đầu tư chưa triển khai nhưng các bộ phận liên quan vẫn thường xuyên liên hệ để tham gia thực hiện.*

*-Hoàn thiện các công trình hợp tác kinh doanh: Đang tiếp tục thực hiện.*

5.Giao đồng chí Chiến – PGĐ chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát công tác quản lý hành lang ATĐS, đôn đốc các đối tác thực hiện nghiêm túc theo hợp đồng và giấy phép, không để xảy ra lấn chiếm, tái lấn chiếm đồng thời lập hồ sơ các vi phạm, đặc biệt là khu vực cầu Thăng Long và tuyến vành đai, tăng cường kiểm tra hệ tuần gác, các Đường ngang đảm bảo an toàn dịp Lễ hội Xuân 2017.

*-Đang thực hiện theo ý kiến kết luận. Hiện nay đang tập trung chỉ đạo phòng KT-AT và các đơn vị triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các điểm giao cắt đường sắt với đường bộ.*

6.Giao Phòng TC-HC chủ trì cùng với các Phòng, Ban liên quan rà soát sửa đổi những điểm không phù hợp, hoàn thiện các quy chế đã ban hành tạm thời theo Quy định của Điều lệ, Pháp luật hiện hành để trình HĐQT công ty phê duyệt phục vụ công tác quản lý, điều hành được hiệu quả để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

*-Đã tham mưu ra QĐ thành lập ban chỉ đạo, họp ban chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung theo ý kiến kết luận.*

III- Kế hoạch công tác tháng 3/2017

1-Công tác Kỹ thuật và An toàn, hành lang:

- Giữ vững tốc độ theo công lệnh, đảm bảo ATCT, ATGT, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan và khách quan.

- Hoàn thành khối lượng SCTX kết cấu hạ tầng đường sắt đúng tiến độ, đạt chất lượng;

+ Duy tu tập trung thay TVBTLồng DƯL+PK, Km3+00 - Km4+00 tuyến Đông Anh - Quán Triều 315 thanh;

+ Duy tu tập trung thay TVBTLồng DƯL+PK, Km12+00 - Km13+00 tuyến Đông Anh - Quán Triều 456 thanh;

+ Duy tu tập trung thay TVBTLồng DƯL+PK, Km27+00 - Km28+00 tuyến Đông Anh - Quán Triều 373 thanh;

+ Sửa chữa hoàn thiện các công trình kiến trúc gồm: Các nhà gác đường ngang Km1+847, Km13+024, Km16+314, Km22+055, Km22+423, Km 23+361 tuyến ĐS Bắc Hồng - Văn Điển; Km14+325, Km14+950, Km18+350, Km18+800, Km20+210, Km21+800, Km26+200 tuyến ĐS Yên Viên – Lào Cai, Km36+950, Km39+415 tuyến ĐS Đông Anh - Quán Triều.

+ Tiếp tục thực hiện công tác thu hẹp các đường ngang dân sinh, cắm bổ sung biển báo, thực hiện chốt gác tại các đường ngang biển báo có nguy cơ xảy ra tai nạn cao

2-Công tác KH-KD

- Giao KH tháng 3/2017, thanh toán nội bộ tháng 2/2017, công trình SCTX đường sắt;

- Tiếp tục thực hiện thi công theo phương tác nghiệp SCTX quý I/2017 và tháng 03/2017;

- Tiếp tục bám Ban quản lý dự án Đường sắt KV1 kế hoạch tham gia đấu thầu các công trình đường ngang theo Quyết định 994 của Thủ tướng Chính Phủ trên phạm vị đoạn tuyến Công ty đang quản lý;

- Chuẩn bị hồ sơ tham gia dự thầu Công trình: Sửa chữa đường sắt Km 51+800 – Km 53+00 tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai;

- Tiếp tục bám Ban quản lý dự án huyện Đông Anh kế hoạch tham gia đấu thầu công trình: Đường ngang Km 4+737 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Thanh toán khối lượng hoàn thành Công trình: Hàng rào tôn lượn sóng với Ban QLDA huyện Đông Anh;

Bám Sở Xây Dựng thẩm định đường ngang Km 19+308 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Bám Ban quản lý huyện Đồng Anh kế hoạch nâng cấp cải tạo đường ngang Km 3+310 tuyến ĐS Đông Anh – Quán Triều;

- Bám Công ty tuyển than Cửa Ông tham gia đấu thầu các Công trình trên tuyến Đường sắt nội bộ;

- Tiếp tục làm văn bản đề nghị địa phương bố trí cảnh giới đường ngang Km 50+917 tuyến ĐS Đông Anh – Quán triều;

- Tiếp tục thi công khối lượng còn lại Công trình: Đường ngang 34+776 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Tiếp tục yêu cầu các đối tác ký Hợp đồng trông coi bảo vệ mà các bên đã ký thuê KCHT với Tổng Công ty (Trạm BTS, cáp quang, biển quảng cáo.....);

- Thương thảo ký hợp đồng Sowroom ô tô và hai sân tenis với đối tác;

- Quyết toán tất cả các công trình còn tồn tại chưa thanh toán được;

- Tiếp tục tìm kiếm các công việc trong và ngoài ngành.

3- Công tác TCKT:

- Cân đối kinh phí Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, kê khai thuế, nộp thuế đúng quy định, đảm bảo bình hành trng hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2017.

- đôn đốc hoàn thiện hồ sơ các công trình thanh toán nội bộ, nộp BHXH theo quy định…

- Công bố thông tin Báo cáo Tài chính lên sàn chứng khoán theo quy định.

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

4- Công tác TC- HC:

*4.1.Công tác TCCB-LĐ-TL*

|  |  |
| --- | --- |
| -Chi trả lương, các chế độ khác cho CBCNV đầy đủ, kịp thời;  -Tuyển dụng công nhân duy tu theo kế hoạch. Tuyển dụng nhân viên gác chắn đường ngang bổ sung cho những lao động không đủ điều kiện sức khỏe sau đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2016. Điều động công nhân không đủ sức khỏe làm công tác an toàn chạy tàu.  -Thực hiện phương án sáp nhập cung cầu Hà Đông, cung cầu Trung Giã vào XNQL cầu Thăng Long  -Bàn giao hồ sơ công tác đất đai cho phòng KH-KD  -Bố trí , điều động CBCNV đảm bảm lao động theo định biên cho các đơn vị đảm bảo hoạt động SXKD;   * Kiểm tra hệ tuần gác, chế độ thực hiện BHLĐ. * Kiểm tra công tác ANTT, PCCC các đơn vị * Kiểm tra ATLĐ, ATCT, chấp hành luật lệ QTQP, nội quy.   +Bảo hộ lao động:  -Tổ chức đo đồng phục bổ sung năm 2017  -Cấp phát BHLĐ quý I/2017  +Đào tạo:  -Lập kế hoạch và tổ chức làm bài kiểm tra luật lệ định kỳ và giữ bậc năm 2017  *4.2.Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước:*  - Công tác Văn thư lưu trữ đảm bảo đúng quy định.  - Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc Trụ sở cơ quan Công ty.   * Thực hiện tốt công tác quản trị mạng, quản trị website, bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính. * Làm tốt công tác tuyên truyền trong các ngày diễn ra các sự kiện của đất nước, của ngành và đơn vị.     *4.3.Công tác quân sự, bảo vệ và an ninh trật tự, PCCN:*  - Tổ chức ra quân huấn luyện năm 2017 tại Ban CHQS quận Bắc Từ Liêm.  - Phúc tra quân nhân dự bị năm 2017.  - Phúc tra nữ chuyên môn kỹ thật năm 2017.  - Đăng ký phương tiện kỹ thuật phục vụ nền kinh tế quốc dân năm 2017.  - Xây dựng bài giảng giáo dục chính trị năm 2017.  - Thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCN trong toàn Công ty.  - Thực hiện các báo cáo gửi Tổng công ty, BCHQS Bắc Từ Liêm và PA81 theo quy định.  *4.5-Công tác thi đua khen thưởng:*  -Tham mưu công tác thi đua khen thưởng và xếp loại các đơn vị tháng 2/2017 theo quy định.  PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH |  |