CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO GIAO BAN THÁNG 4/ 2017

I. Kết quả công tác SXKD tháng 3/2017

1.Công tác an toàn, quản lý kỹ thuật và hành lang

*1.1. Công tác an toàn:*

Trong tháng 3 không có vụ tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan.

- Sự cố chạy tàu có 2 vụ:

+ Hồi 10 giờ 20 phút ngày 01/3/2017 qua kiểm tra phát hiện tại Km20+000 tuyến YV-LC cầu ray số 79 bị gãy (ray chung). Đơn vị đã kịp thời thay thế đảm bảo an toàn.

+ Hồi 17 giờ 00 phút ngày 12/3/2017 tàu hàng đang dồn dịch trong ga Đông Anh. Khi dồn qua ghi số 10 để vào đường ga số 4 đã xảy ra sự cố làm 2 bánh của trục toa xe thứ 2 bị kênh lên đi vào 2 đường nhưng không gây trật bánh. Đơn vị đã kịp thời khắc phục, sửa chữa đảm bảo an toàn. Thông tàu lúc 18 giờ cùng ngày.

- Trong tháng 2 năm 2017, công ty đã tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các đường ngang, đường dân sinh và các điểm giao cắt trên toàn tuyến do Công ty quản lý xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Lập kế hoạch bổ sung, thay thế các biển báo thiếu, hỏng, kế hoạch cắm bổ sung các biển chú ý tàu hoả tại các đường ngang dân sinh, làm gồ giảm tốc và đang thực hiện thi công thu hẹp các đường ngang dân sinh >3 m, lập kế hoạch lên kinh phí bố trí chốt gác tại các đường ngang phòng vệ bằng biển báo và các đường dân sinh có mật độ giao thông đông và nguy cơ mất an toàn cao như Km13+882; Km27+223; Km16+250; Km2+450; Km8+250; Km20+415; Km26+887; Km36+080.

- Thành lập các đoàn kiểm liên ngành phối hợp với các Sở, Ban ngành địa phương rà soát toàn bộ các đường ngang, lối đi dân sinh.

*1.2. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên định kỳ:*

- Thẩm định xong khối lượng, vị trí đầu tư và quy mô đầu tư các công trình trong năm 2017, trình duyệt xong phương án KTTN và PA giá năm 2017 theo KH đặt hàng năm 2017 với Tổng công ty ĐSVN và Bộ Giao thông vận tải. Tiếp tục hoàn thiện, chờ Bộ GTVT phê duyệt.

- Hoàn thành khối lượng quản lý, bảo trì KCHTĐS tháng 3 năm 2017, nghiệm thu nội bộ xong đúng tiến độ;

*1.3.Công tác hành lang:*

-Đang phối hợp với các địa phương xử lý các điểm như: Km1+400- Km1+600; Km1+675; Km17+300- Km18+950; Km20+250- Km20+350; Km34+772 và gầm cầu Thăng Long từ trụ B20- B33; B33- B53; ON7 đến ON21; N38- N49 và N52- N63 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển, tuyến Yên Viên – Lào Cai từ Km19+00- Km19+300; Tuyến ĐA- QT Km30+730;

-Đã xử lý xong vi phạm tại Km15+500 tuyến ĐA- QT.

-Trong quý 1 cũng để phát sinh thêm các điểm: từ Km4+400- Km4+737 tuyến BH-VĐ; Từ Km15+600- Km15+850 tuyến YV-LC và từ Km12+760- Km12+800; Km37+175- Km37+640 tuyến ĐA-QT.

2- Công tác KH-KD.

- Quyết toán xong Công trình: Đường ngang Km 50+917 ĐS ĐA-QT;

- Đã thanh toán xong tháng 2/2017 chi gác phòng vệ khu Debo;

- Đã thanh toán lương tháng 02 cho các đơn vị trong Công ty;

- Đã nghiệm thu nội bộ khối lượng tháng 03 và quý I, giao việc tháng 4/2017 cho các đơn vị;

- Đã cung cấp đủ vật tư cho SCTX;

- Quản lý vật tư, vận hành máy móc thiết bị đúng quy định.

3.Công tác TCKT:

3.1.Doanh thu - Chi phí

Đơn vị tính: Đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung | Tháng 3 | Lũy kế |
| I | Doanh thu | 6.598.464.619 | 22.765.316.885 |
| 1 | Duy tu SCTX | 6.284.200.048 | 18.852.600.143 |
| 2 | SCĐK<500tr |  | - |
| 3 | Sản Xuất phụ |  | 3.593.332.314 |
| 4 | Hoạt động tài chính | 30.264.571 | 35.384.428 |
| 5 | Thu nhập khác | 284.000.000 | 284.000.000 |
| II | Thu | 58.479.104 | 51.880.728.713 |
| 1 | Duy tu SCTX |  | 35.101.353.776 |
| 2 | SCĐK<500tr |  | 1.246.692.000 |
| 3 | Sản xuất phụ |  | 15.161.562.269 |
| 4 | Hoạt động tài chính | 30.264.571 | 35.384.428 |
| 5 | Thu nhập khác | 28.214.533 | 335.736.240 |
| III - Chi SCTX | |  |  |
| TT | Yếu tố chi |  | Lũy kế |
| 1 | *Lương* | 2.699.717.740 | 8.099.153.219 |
| 2 | *VL+NL+Sơn* | 1.389.745.436 | 4.169.236.308 |
| 3 | *Máy chèn Áo* | 233.530.630 | 700.591.890 |
| 4 | *Chi phí quản lý, chi khác* | 1.461.206.242 | 5.383.618.726 |
|  | *Cộng* |  |  |

3.2.Công tác trong tháng 3 năm 2016

- Chi trả tiền lương, nộp BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, kê khai thuế, nộp thuế đúng thời gian quy định

- Đôn đốc thanh toán các công trình hoàn thành quý 1 năm 2017.

- Kết hợp với phòng KH-KD Tăng cường công tác thu hồi nợ ngoài ngành, nợ cá nhân.

- Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Kết hợp với phòng KHKD lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Các công tác nghiệp vụ tài chính kế toán...

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

4- Công tác TC - HC

*4.1.Công tác TCCB-LĐ-TL*

- Chi trả lương, các chế độ khác cho CBCNV đầy đủ, kịp thời;

- Điều động công nhân không đảm bảo sức khỏe làm công tác an toàn chạy tàu sang công việc khác.

-Cùng phòng KT-AT xây dựng phương án sáp nhập cung cầu Hà Đông vào XNQL cầu Thăng Long

- Cùng các phòng ban rà soát, sửa đổi hệ thống quy chế quản lý nội bộ.

- Kiểm tra hệ tuần gác, chế độ thực hiện BHLĐ.

- Kiểm tra công tác ANTT, PCCC các đơn vị

- Kiểm tra ATLĐ, ATCT, chấp hành luật lệ QTQP, nội quy.

+Bảo hộ lao động:

-Đã lập KH mua BHLĐ quí I/2017: 76.525.000đ

-Lập KH may đồng phục 2016 và 2017: 225.960.000đ

-Cấp phát BHLĐ cho các đơn vị

-Tham mưu văn bản chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh

*4.2- Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước*

- Công tác văn thư lưu trữ, tạp công, thực hiện đúng quy định.

-Quản lý, điều động xe con đi công tác và phục vụ SX kịp thời đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc trụ sở cơ quan Công ty.

* Thực hiện tốt công tác quản trị mạng, quản trị website. Đã đăng tải 10 tin, bài, văn bản lên website của Công ty. Đã có 988 lượt truy cập website.
* Bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính phục vụ công việc kịp thời.

- Thay thế các thiết bị điện, nước bị hỏng, bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa nhiệt độ theo yêu cầu.

*4.3- Công tác Quân sự địa phương, ANTT, PCCN*

+Công tác quân sự:

- Tham mưu Xây dựng Biên chế tự vệ theo Quyết định của Ban chỉ huy QS Bắc Từ Liêm

-Tham gia ra quân huấn luyện dân quân tự vệ của quận Bắc Từ Liêm

-Tham gia tập huấn cán bộ chỉ huy do Ban chỉ huy QS Bắc Từ Liêm tổ chức

-Tham gia Tập huấn Tiểu đội trưởng Dân quân tự vệ

-Tham gia sinh hoạt dự bị động viên

-Phúc tra quân nhân dự bị hạng 1

+Công tác bảo vệ, an ninh trật tự, PCCC:

-Tham mưu Xây dựng báo cáo Tổng kết 5 năm phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ gửi Tổng công ty

-Tham mưu văn bản Triển khai theo công văn hỏa tốc của Bộ GTVT v/v đảm bảo an toàn, trật tự, kỷ cương trong lễ hội xuân 2017

- Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo ANCT, TTATXH, PCCN, ATCT toàn Công ty đảm bảo đạt kết quả tốt.

-Làm việc cùng PA81 Công an Thành phố HN về công tác an ninh chính trị, an ninh kinh tế, TTATXH trong địa bàn

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCN trong toàn Công ty.

*4.4.Công tác thi đua khen thưởng:*

-Tổng hợp, tham mưu xét xếp loại các đơn vị tháng 2/2017.

II. Báo cáo thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của Giám đốc Công ty tại Hội nghị giao ban tháng 3/ 2017.

1.Ban điều hành tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch tháng 3/2017 đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ và an toàn mọi mặt.

*-Đã thực hiện theo ý kiến kết luận*

2.Giao đồng chí Chiến- PGĐ chỉ đạo phòng KT-AT, các đội đường, đơn vị rà soát các đường ngang (Kể cả đường ngang dân sinh) để kịp thời sửa chữa đảm bảo an toàn; Bổ sung đầy đủ biển báo theo đúng quy định và tham mưu các giải pháp đảm bảo an toàn, xong trước 15/3/2017.

*-Rà soát, sửa chữa đường ngang đảm bảo an toàn: Đang tập trung thực hiện.*

*-Về bổ sung biển báo, tham mưu biện pháp đảm bảo an toàn: Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.*

3.Giao đồng chí Hiệp- PGĐ chỉ đạo phòng KT-AT, đơn vị kiểm tra trạng thái cầu, đường, ghi, cầu dọc tuyến (Đặc biệt chú ý các điểm: Cầu Thăng Long, đoạn Khúc Rồng- Lưu Xá, ghi 104 Bắc Hồng, ghi N1, N2 Phú Diễn…) điều tra chi tiết các vị trí, điểm đe dọa an toàn chạy tàu để sửa chữa kịp thời theo phương án tác nghiệp. Xong trước 15/3/2017.

*-Đã kiểm tra Khe co dãn dầm thép cầu Thăng Long và báo cáo Tổng công ty*

*-Đoạn Khúc Rồng- Lưu Xá: Đã kiểm tra, lập phương án đề xuất.*

*-Ghi 104 Bắc Hồng: Đã xử lý.*

*-Ghi N1, N2 Phú Diễn: Đã thay ray nối dẫn*

*-Các việc khác: Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.*

4.Giao đồng chí Khai- PGĐ chỉ đạo phòng KH-KD tiếp tục bám các Ban QLDA để ký hợp đồng triển khai thi công các công trình thuộc dự án đường ngang 994, sửa chữa lớn đường sắt khu vực Vĩnh Phú, đường ngang Km4+737, ký hợp đồng các công trình trông coi, bảo quản các trạm BTS, đường cáp quang trên cầu, khai thác bãi hàng ga Hà Đông và triển khai quy hoạch khu cơ quan. Xong trước 15/3/2017.

*-Về dự án đường ngang 994 và SCL đường sắt khu vực Vĩnh Phú: Đã liên hệ để tham gia.*

*-Về ký hợp đồng trông coi các trạm BTS: Đã làm văn bản yêu cầu phía chủ quản.*

*-Trông coi đường cáp quang trên cầu: Tiếp tục thực hiện.*

*-Về ký HĐ khai thác bãi hàng ga Hà Đông: Đã thực hiện*

*-Về Quy hoạch khu cơ quan: Đang phối hợp với tư vấn thực hiện.*

5.Giao đồng chí Chiến- PGĐ chỉ đạo phòng KT-AT rà soát lại việc thực hiện của các đối tác trong quản lý hành lang an toàn với các điều khoản trong hợp đồng để đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật. Xong trước 25/3/2017.

*-Hiện nay chưa thực hiện được. Đề nghị cho lùi sang tháng 4/2017.*

6.Giao đồng chí Khai- PGĐ tiếp tục chỉ đạo phòng KH-HD hoàn thiện các hợp đồng hợp tác kinh doanh thuộc các dự án Hành lang an toàn giao thông đường sắt.

*-Đang tiến hành thực hiện*

7.Giao phòng TC-HC xây dựng lại hệ thống thang bảng lương và đơn giá tiền lương trong toàn công ty , lấy ý kiến tham gia của Lãnh đạo công ty, Công đoàn và các đơn vị. Hoàn thiện phương án sáp nhập cung cầu Hà Đông vào XN cầu Thăng Long để trình Ban điều hành, HĐQT phê duyệt. Xong trước 25/3/2017 và ban hành 1/4/2017.

*-Về xây dựng hệ thống thang bảng lương: Đã hoàn thành theo ý kiến kết luận.*

*-Về phương án sáp nhập cầu Hà Đông: Đã xây dựng phương án trình Giám đốc.*

8.Giao phòng TC-HC chủ trì cùng các phòng, ban rà soát lại toàn bộ các Quy chế, Điều lệ, các tài liệu trình Đại hội cổ đông để xin ý kiến chủ sở hữu theo đúng quy định của Pháp luật. Xong trước 20/3/2017.

*-Về rà soát, hoàn thiện các Quy chế: Đang tiếp tục thực hiện*

*-Về tài liệu trình Đại hội cổ đông: Đã hoàn thành.*

9.Giao phòng TC-KT rà soát toàn bộ công nợ, tham mưu phương án giải quyết để thu hồi công nợ cho công ty, đặc biệt là các khoản nợ cá nhân. Bắt đầu thực hiện từ tháng 5/2017.

*-Đã rà soát và thông báo đòi nợ các cá nhân.*

III- Kế hoạch công tác tháng 4/2017

1-Một số đề xuất, kiến nghị về công tác Kỹ thuật và An toàn, hành lang:

1. Giao thi công sớm các công trình Duy tu tập trung trong quý 2 năm 2017 gồm các công trình:

- Thay TVBT DƯL TN1 + Pk tại Km11+712- Km12+500 = 868 thanh tuyến BH-VĐ;

- Thay TVBT DƯL TN1 +PK tại Km23+00- Km24+00 = 983 thanh tuyến YV-LC;

- Thay TVBT DƯL lồng +PK tại Km13+00- Km14+00 = 482 thanh; Km22+00- Km23+00 = 316 thanh tuyến ĐA-QT.

2. Thay TVBT TN1 +PK tại Km15+00- Km16+00 = 185 thanh, thay ra được 180 thanh tà vẹt sắt và tà vẹt BT K1=> Đề nghị Công ty giao cho các đơn vị gia công tà vẹt sắt, thổi lỗ thay vào các vị trí tà vẹt đầu thoi nối dẫn của các cầu thép: cầu Cổ Nhuế Km14+034; cầu Ngà Km20+192; cầu La Khê Km25+791; cầu Cần Thơ Km27+253; cầu Cự Đà Km33+541 tuyến BH-VĐ

3. Thay ray nối dẫn của ghi 3, ghi 4 ga Phú Diễn (Ghi số 1 và ghi số 2 đã thay chất lượng tốt, ổn định).

4. Đội 125 đề nghị: Công ty chở tà vẹt sắt và phụ kiện thu hồi các loại về kho Công ty vì kho các đơn vị cung đường Đa Phúc, Trung Giã, Phổ Yên, Lương Sơn đã chật không có chỗ để

2-Công tác KH-KD

- Giao KH tháng 4/2017, thanh toán nội bộ tháng 3/2017, công trình SCTX đường sắt;

- Lập phương án giá năm 2017, đang trình Bộ GTVT phê duyệt;

- Lập trình duyệt phương tác nghiệp SCTX quý II/2017 và tháng 4/2017;

- Tiếp tục bám Ban quản lý dự án Đường sắt KV1 kế hoạch tham gia đấu thầu các công trình đường ngang theo Quyết định 994 của Thủ tướng Chính Phủ trên phạm vị đoạn tuyến Công ty đang quản lý;

- Tiếp tục bám Ban quản lý dự án huyện Đông Anh kế hoạch tham gia đấu thầu công trình: Đường ngang Km 4+737 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Thanh toán khối lượng hoàn thành Công trình: Hàng rào tôn lượn sóng với Ban QLDA huyện Đông Anh;

Bám Sở Xây Dựng thẩm định đường ngang Km 19+308 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Bám Ban quản lý huyện Đồng Anh kế hoạch nâng cấp cải tạo đường ngang Km 3+310 tuyến ĐS Đông Anh – Quán Triều;

- Lập hồ sơ dự thầu liên danh với Công ty CP đường sắt Vĩnh Phú tham gia đấu thầu Công trình: Gói thầu số 2A – Sửa chữa lớn đường sắt Mông Dương – Cao Sơn, đoạn từ Km 7+050 đến Km 11+450 (4.400m + 03 bộ ghi);

- Tiếp tục thi công khối lượng còn lại Công trình: Đường ngang 34+776 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Tiếp tục yêu cầu các đối tác ký Hợp đồng trông coi bảo vệ mà các bên đã ký thuê KCHT với Tổng Công ty (Trạm BTS, cáp quang, biển quảng cáo.....);

- Quyết toán tất cả các công trình còn tồn tại chưa thanh toán được;

- Tiếp tục tìm kiếm các công việc trong và ngoài ngành.

3- Công tác TCKT:

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ các công trình thanh toán nội bộ, nộp BHXH theo quy định…

- Lập và nộp báo cáo tài chính quý 1 năm 2017.

- Giải ngân KL SCTX quý 1 năm 2017, cân đối nguồn kinh phí phục vụ SXKD năm 2017.

- Kết hợp với phòng KH-KD Tăng cường công tác thu hồi nợ cá nhân.

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

4- Công tác TC- HC:

4.1.Công tác TC-CB-LĐ-TL

-Bố trí , điều động lao động đảm bảo hoạt động SXKD;

-Thực hiện phương án sáp nhập cung cầu Hà Đông, cung cầu Trung Giã vào XNQL cầu Thăng Long.

-Hoàn thiện hồ sơ tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2017

-Tuyển dụng 20 lao động để bổ sung cho các đơn vị thiếu so với định biên và thay thế lao động chấm dứt HĐLĐ

+Bảo hộ lao động:

* Cấp phát đồng phục Quý II/2017 cho các đơn vị. Kinh phí dự kiến 60.000.000đ

+Công tác kiểm tra:

* Kiểm tra hệ tuần gác, chế độ thực hiện BHLĐ.
* Kiểm tra công tác ANTT, PCCC các đơn vị
* Kiểm tra ATLĐ, ATCT, chấp hành luật lệ QTQP, nội quy.

*4.2.Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước:*

- Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ đảm bảo đúng quy định.

- Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc Trụ sở cơ quan Công ty. Thanh toán tiền điện thoại, internet của công ty.

* Thực hiện công tác quản trị mạng, quản trị website, bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính.
* Thực hiện công tác tuyên truyền trong các ngày diễn ra các sự kiện của đất nước, của ngành và đơn vị.

*4.3.Công tác quân sự, bảo vệ và an ninh trật tự, PCCN:*

- Đăng ký công dân trong nghĩa vụ độ tuổi Dân quân tự vệ theo hướng dẫ của BCHQS Bắc Từ Liêm

- Đăng ký Nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật

- Phúc tra nữ chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội

- Đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ

- Thực hiện công tác huấn luyện cho lực lượng tự vệ năm 2017.

- Làm việc với PA81 về tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn PCCC năm 2017 của công ty

- Thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCN trong toàn Công ty.

-Phối hợp với đơn vị thi công dự án đường Phạm Văn Đồng đảm bảo ANTT và hoạt động của phương tiện ra vào cơ quan công ty.

- Thực hiện các báo cáo gửi Tổng công ty, BCHQS Bắc Từ Liêm và PA81 theo quy định.

*4.4.Công tác thi đua khen thưởng:*

-Tổng hợp công tác bình xét xếp loại các phòng ban, đơn vị tháng 3/2017.

Trên đây là báo cáo giao ban sản xuất tháng 4/2017

PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH