CÔNG TY CỔ PHẦN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO GIAO BAN THÁNG 3/ 2018

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC SXKD THÁNG 2/2018

1.Công tác an toàn, quản lý kỹ thuật và hành lang

1.Công tác an toàn:

- Giữ vững tốc độ theo công lệnh, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan.

- Trở ngại chạy tàu do khách quan có 01 vụ:

+ Hồi 04 giờ 40 phút ngày 24/02/2018 tại đường ngang có gác Km21+800 khu gian Bắc Hồng – Đông Anh tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai khi chắn đã được đóng để đón tàu SP4 thì ô tô tải chở rác BKS 29C-155.37 đâm vào dàn chắn làm hai dàn chắn hư hỏng nặng. Công ty đã khắc phục sửa chữa ngay dàn chắn khôi phục hoạt động bình thường. Ô tô hư hỏng nhẹ, đường sắt không thiệt hại gì, chậm tàu 29 phút.

- Tăng cường công tác kiểm tra đêm ngày theo kế hoạch. Trong tháng không có trường hợp nào vi phạm quy trình quy phạm.

+ Tổng kiểm tra trạng thái cầu, đường, ga, ghi gia cố sửa chữa những điểm xung yếu, điều tra chi tiết khối lượng duy tu bảo trì cầu đường kiến trúc năm 2018;

+ Thành lập đoàn kiểm tra toàn bộ các đường ngang trên toàn tuyến do Công ty quản lý xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

2.Công tác sản xuất:

- Trình, phê duyệt xong phương án tác nghiệp kỹ thuật quý 1 năm 2018, được Tổng công ty ĐSVN chấp thuận tại văn bản số 387/ĐS-QLHT ngày 06/02/2018;

-  Đang trình duyệt phương án KTTN và PA giá năm 2018 theo KH đặt hàng năm 2018 với Tổng công ty ĐSVN và Bộ Giao thông vận tải.

- Đôn đốc hoàn thành khối lượng quản lý, bảo trì KCHTĐS tháng 2 năm 2018;

- Để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn chạy tàu dịp Tết nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2018, Công ty đã tiếp tục tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các đường ngang, đường dân sinh và các điểm giao cắt trên toàn tuyến do Công ty quản lý, xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; Lập kế hoạch bổ sung, thay thế các biển báo thiếu, hỏng, kế hoạch cắm bổ sung các biển chú ý tàu hỏa tại các đường ngang dân sinh, lập kế hoạch, kinh phí bố trí cảnh giới đảm bảo an toàn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2018 tại các đường ngang phòng vệ bằng biển báo có mật độ giao thông đông đúc và tiềm   ẩn   nguy   cơ   mất   an   toàn  cao  như   Km13+882;   Km27+223;   Km16+250; Km2+450; Km8+250; Km20+415; Km26+887.

3.Công tác hành lang:

2- Công tác KH-KD.

- Đã triển khai thi công thay toàn bộ tà vẹt, phụ kiện kết nối, bổ sung đá balats, nâng giật chèn đường hạng mục kiến trúc tầng trên gói thầu số 03: Sửa chữa lớn đường sắt Km 69+000 – Km 73+900 tuyến ĐS HN – TP. HCM và đã có kết quả thông báo thương thảo Hợp đồng;

- Triển khai thi công thay toàn bộ tà vẹt, phụ kiện kết nối, bổ sung đá nâng giật chèn đường hạng mục kiến trúc tầng trên gói thầu số 02: Đường ngang Km 4+737 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Lập xong biện pháp tổ chức thi công và dự toán báo giá cho Công ty CP VIMECO Công trình đường ống nước chui dưới đường sắt Km 20+600 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Thương thảo hoàn thiện xong Hợp đồng sửa chữa thường xuyên đường sắt năm 2018 với Tổng công ty ĐSVN;

- Đã thanh toán xong tháng 01/2018 gác phòng vệ khu Debo;

- Đã thanh toán lương tháng 01 cho các đơn vị trong Công ty;

- Đã nghiệm thu nội bộ khối lượng tháng 2, giao việc tháng 3/2018 cho các đơn vị;

- Đã cung cấp đủ vật tư cho SCTX;

- Quản lý vật tư, vận hành máy móc thiết bị đúng quy định.

3- Công tác TCKT:

Doanh thu - Chi phí

Đơn vị tính:  Đồng

| TT | Nội dung | Thang 2 | Lũy kế |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Doanh thu | 7.616.361.137 | 15.036.552.837 |
| 1 | Duy tu SCTX | 7.419.800.000 | 14.839.600.000 |
| 2 | SCĐK<500tr |  | - |
| 3 | Sản Xuất phụ | 192.255.454 | 192.255.454 |
| 4 | Hoạt động tài chính | 4.305.683 | 4.697.383 |
| 5 | Thu nhập khác |  | - |
| II | Thu | 30.761.007.873 | 49.948.789.067 |
| 1 | Duy tu SCTX | 28.400.000.000 | 36.077.794.221 |
| 2 | SCĐK<500tr |  | - |
| 3 | Sản xuất phụ | 2.331.034.890 | 13.756.785.329 |
| 4 | Hoạt động tài chính | 4.305.683 | 4.697.383 |
| 5 | Thu nhập khác | 25.667.300 | 109.512.134 |
| III - Chi SCTX |  |  |  |
| TT | Yếu tố chi |  | Lũy kế |
| 1 | Lương | 3.187.576.069 | 6.375.152.138 |
| 2 | VL+NL+Sơn | 1.640.882.389 | 3.281.764.778 |
| 3 | Máy chèn Áo | 275.731.287 | 551.462.574 |
| 4 | Chi phí q.lý, chi khác | 2.315.610.255 | 4.631.220.510 |
|  | Cộng | 7.419.800.000 | 14.839.600.000 |

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, nộp BHXH theo quy định…

- Cân đối nguồn kinh phí phục vụ SXKD quý 1 năm 2018.

- Đôn đốc thanh toán các công trình trong và ngoài ngành năm 2017 và thanh toán công nợ các đơn vị ngoài và công nợ cá nhân.

- Phối hợp các phòng làm báo cáo kiểm kê TS và báo cáo tài chính năm 2017.

- Lập Báo cáo tài chính năm 2017.

- Làm việc với Kiểm toán độc lập về công tác Báo cáo Tài chính năm 2017.

- Các nghiệp vụ Tài chính khác.

4- Công tác TC - HC

- Tiền lương:

Thanh toán tiền lương theo bản giao nội bộ

2. Công tác TCCB-LĐ-TL:

- Bố trí, điều động lao động đảm bảo hoạt động SXKD:

+ Tuyển dụng: 01  lao động;

+ Làm thủ tục Chấm dứt HĐLĐ: 01 người; Nghỉ hưu: 0 người

- Hoàn thiện các văn bản nội bộ.

-Cùng các phòng thực hiện phương án Tết 2018

3. Bảo hộ lao động:

- Làm thủ tục thanh toán tiền BHTT tháng 1 năm 2017.

- Cấp phát BHLĐ cho các đơn vị

4. Công tác đào tạo:

-Lập kế hoạch đào tạo năm 2018

5. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra hệ tuần gác, chế độ thực hiện BHLĐ.

- Kiểm tra công tác ANTT, PCCC các đơn vị

- Kiểm tra ATLĐ, ATCT, chấp hành luật lệ QTQP, nội quy.

6.Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước:

- Điều hành xe con kịp thời phục vụ sản xuất.

- Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ đảm bảo đúng quy định.

- Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc Trụ sở cơ quan Công ty. Thanh toán tiền điện thoại, internet của công ty.

- Thực hiện công tác quản trị mạng, quản trị website, bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính.

7.Công tác quân sự, bảo vệ và an ninh trật tự, PCCN:

-Tham mưu cử người tham gia công tác huấn luyện dự bị động viên năm 2018 theo quyết định của UBND Quận Bắc Từ Liêm

-Làm việc với PA81 về tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ.

-Thực hiện công tác đảm bảo ANTT, an toàn PCCN trong toàn Công ty trước, trong và sau Tết nguyên đán.

- Thực hiện các báo cáo gửi Tổng công ty, BCHQS Bắc Từ Liêm và PA81 theo quy định.

8-Công tác thi đua khen thưởng- Kỷ luật:

-Tổng hợp công tác bình xét xếp loại các phòng ban, đơn vị tháng 1/2017.

II.THỰC HIỆN KẾT LUẬN GIAO BAN THÁNG 2/2018

1. Ban điều hành tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch tháng 02 và quý I năm 2018 đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ và an toàn mọi mặt trước, trong, sau Tết nguyên đán.

- Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.

2. Giao đồng chí Tuấn- PGĐ chỉ đạo phòng chỉ đạo các phòng ban tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn, đặc biệt là kiểm tra đối với hệ tuần gác. Tăng cường kiểm tra các đường ngang, sửa chữa  kịp thời các hư hỏng để đảm bảo an toàn.

- Đã thực hiện theo ý kiến kết luận

3. Giao đồng chí Khai – PGĐ chỉ đạo phòng KH-KD tập trung khẩn trương làm việc với các chủ đầu tư để thanh toán, đòi nợ, giải ngân.

-Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.

4. Giao đồng chí Thanh - PGĐ chỉ đạo phòng KTAT, các đội đường tập trung kiểm tra, phát hiện và sửa chữa kịp thời các điểm xấu, ở các đoạn xung yếu, các điểm 2 đầu cầu để đảm bảo an toàn.

-Đã thực hiện theo ý kiến kết luận đồng thời có báo cáo cụ thể gửi Tổng công ty ĐSVN.

5. Giao TCHC, TC-KT tập trung công tác chăm lo đời sống cho CBCNV, chi trả lương, thưởng kịp thời trước Tết.

-Đã giải quyết các khoản lương, thưởng cho người lao động trước Tết nguyên đán.

6. Giao đồng chí Khai – PGĐ chỉ đạo phòng KHKD, XN KDDV & TCCG tiếp cận các chủ đầu tư để được tham gia thi công công trình tại Km 20+600 tuyến BH-VĐ và 6 điểm của các dự án nước sạch qua đường sắt.

-Đã làm việc với các đối tác để tiến hành các thủ tục tham gia công trình.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2018

1-Công tác Kỹ thuật và An toàn, hành lang:

- Giữ vững tốc độ theo công lệnh, đảm bảo ATCT, ATGT, không phát sinh điểm chạy chậm, không có tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan và khách quan.

- Hoàn thành khối lượng SCTX kết cấu hạ tầng đường sắt đúng tiến độ, đạt

chất lượng;

+ Đôn đốc cấp phát vật tư, Nghiệm thu sản phẩm tháng 2/2018.

+ Đôn đốc hoàn thiện duy tu tập trung thay TVBT Lồng DƯL+PK, Km15+00-	Km16+00 và Km32+00- Km33+00 tuyến Đông Anh - Quán Triều = 789 thanh;

+ S/c kè gia cố vai đường từ Km18+200- Km18+276 tuyến Bắc Hồng – Văn Điển.

+ Sửa chữa, hoàn thiện các công trình kiến trúc gồm: Các nhà gác đường

ngang Km14+325, Km14+950, Km18+800, Km20+210, tuyến ĐS Yên Viên – Lào Cai, Km39+415 tuyến ĐS Đông Anh - Quán Triều. S/c các nhà ga Phú Diễn (BH- VĐ); Phổ Yên (ĐA-QT).

2- Công tác KH-KD:

- Thanh toán nội bộ tháng 2/2018, công trình SCTX đường sắt;

- Đôn đốc thi công hoàn thiện Công trình: Sửa chữa khu cơ quan Công ty;

- Tiếp tục triển khai thi công gói thầu số 03: Sửa chữa lớn đường sắt Km 69+000 – Km 73+900 tuyến ĐS HN – TP. HCM và đã có kết quả thông báo thương thảo Hợp đồng;

- Bám Công ty CP VIMECO tham giá thi công công trình đường ống nước chui dưới đường sắt Km 20+600 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Tiếp tục triển khai thi công công trình: Đường ngang Km 4+737 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Tiếp tục bám Chủ đầu tư làm các bước tiếp theo để ký kết Hợp đồng thi công xây sựng gói thầu đường ngang QL 70 (đường ngang Km 19+308 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển);

- Bám Ban quản lý huyện Đông Anh kế hoạch nâng cấp cải tạo đường ngang Km 3+310 tuyến ĐS Đông Anh – Quán Triều;

- Bám một số công trình cống ngầm chui qua đường sắt trên tuyến công ty quản lý;

- Tiếp tục thanh quyết toán tất cả các công trình còn tồn tại chưa thanh toán được;

- Tiếp tục tìm kiếm các công việc trong và ngoài ngành.

3- Công tác TCKT:

2 - Công tác tháng 3 năm 2018

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, nộp BHXH theo quy định…

- Cân đối nguồn kinh phí phục vụ SXKD quý 1 năm 2018.

- Đôn đốc thanh toán các công trình trong và ngoài ngành quý 1 năm 2018 và thanh toán công nợ các đơn vị ngoài và công nợ cá nhân.

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

- Các nghiệp vụ Tài chính khác.

4- Công tác TC- HC:

- Tiền lương:

Thanh toán tiền lương theo bản giao nội bộ =     2.801.000.000 Đồng

| - Người quản lý | 143.700.000 | Đồng |
| --- | --- | --- |
| - Bộ máy giúp việc | 302.997.000 | Đồng |
| - Trực tiếp khác (bổ trợ sản xuất) | 58.303.000 | Đồng |
| -Trực tiếp sản xuất | 2.296.000.000 | Đồng |

2.Công tác TCCB-LĐ-TL:

- Bố trí , điều động lao động đảm bảo hoạt động SXKD;

-  Báo cáo công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu.

- Rà soát sửa dổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ

- Hoàn thiện các hồ sơ để phục vụ đại hội cổ đông năm 2018

- Thanh toán lương, giải quyết chế độ cho người lao động.

3. Bảo hộ lao động:

- Cấp phát BHLĐ cho các đơn vị;

- Làm thủ tục thanh toán BHTT tháng 2/2018;

- Kiểm tra nhân lực, BHLĐ và VSATLĐ các đơn vị

-Tham gia kiểm tra ATLĐ, nhân lực các đơn vị

4. Công tác đào tạo:

5.  Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra hệ tuần gác, chế độ thực hiện BHLĐ.

- Kiểm tra công tác ANTT, PCCC các đơn vị

- Kiểm tra ATLĐ, ATCT, chấp hành luật lệ QTQP, nội quy.

6.Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước:

- Điều hành xe con kịp thời phục vụ sản xuất.

- Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ đảm bảo đúng quy định.

- Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc Trụ sở cơ quan Công ty. Thanh toán tiền điện thoại, internet của công ty.

- Thực hiện công tác quản trị mạng, quản trị website, bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính.

- Thực hiện công tác tuyên truyền trong các ngày diễn ra các sự kiện của đất nước, của ngành và đơn vị.

7.Công tác quân sự, bảo vệ và an ninh trật tự, PCCN:

-Thực hiện công tác ra quân huấn luyện năm 2018 theo Lệnh của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm

-Tập huấn cán bộ tự vệ năm 2018

-Làm việc với PA81 về tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ.

- Thực hiện công tác đảm bảo an toàn ANTT, PCCN trong toàn Công ty

-Thực hiện các báo cáo gửi Tổng công ty, BCHQS Bắc Từ Liêm và PA81 theo quy định.

8-Công tác thi đua khen thưởng- Kỷ luật:

-Tổng hợp công tác bình xét xếp loại các phòng ban, đơn vị tháng 2/2018.

9-Công tác Nhà đất:

-Phối hợp với đơn vị thi công dự án đường Phạm Văn Đồng đảm bảo ANTT và hoạt động của phương tiện ra vào cơ quan công ty.

-Thực hiện nhiệm vụ được phân công của Ban chỉ đạo thực hiện QĐ 09/TTg, hoàn thiện hồ sơ khu đất cơ quan.

PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH