| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

BÁO CÁO GIAO BAN THÁNG 4/ 2018

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC SXKD THÁNG 3/2018

1.Công tác an toàn, quản lý kỹ thuật và hành lang

1. Công tác an toàn:

- Trong tháng 3/2018 không có vụ tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan và khách quan.

- Công tác kiểm tra đêm ngày và đột xuất sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ  hội Xuân năm 2018, Công ty đã triển khai công điện số 111/CĐ-ĐS của Tổng công ty ĐSVN ngày 06/3/2018 về việc chấn chỉnh công tác đảm bảo ATGTĐS đến toàn thể cán bộ CNV trong toàn Công ty và thành lập các đoàn kiểm tra trạng thái cầu đường, kiểm tra công tác tuần đường, gác chắn. Nhắc nhở các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra các điểm xung yếu và sửa chữa ngay các điểm mất an toàn hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên địa bàn Công ty quản lý;

Sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất đảm bảo chạy tàu 100%, không có trường hợp nào vi phạm quy trình quy phạm.

- Tổ chức áp máy nội bộ và phối hợp cùng đoàn áp máy của Tư vấn giám sát Phân ban Quản lý KCHTĐS khu vực 1 và Ban Quản lý KCHT đường sắt kiểm tra trạng thái cầu đường trên 3 tuyến đường sắt: Bắc Hồng – Văn Điển; Yên Viên – Lào Cai; Đông Anh – Quán Triều: Yêu cầu các đơn vị sửa chữa ngay các điểm sai đường sắt theo số liệu xe đo EM120 để đảm bảo an toàn chạy tàu;

Lý do các điểm sai đường sắt theo số liệu của máy đo EM120 của tuyến Đông Anh – Quán Triều đo lần tháng 02/2018 tăng 78,32 điểm/km, do đo lần 01 tháng 12/2017 không đo biến đổi phương hướng trái 3,0m và phải 3,0m.

2. Công tác sản xuất:

- Trình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Bộ giao thông vận tải phê duyệt phương án giá sản phẩm năm 2018;

- Điều tra, lập phương án tác nghiệp quý II/2018;

- Đang tiến hành nghiệm thu sản phẩm nội bộ tháng 3, quý I/2018

3. Công tác hành lang:

- Phối hợp với phòng thanh tra an toàn 1 Cục ĐSVN và UBND xã Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lập phương án và kế hoạch giải tỏa vi phạm; Xây dựng hàng rào và nhà tạm trong phạm vi HLATGTĐS tại km5+280 tuyến ĐS Đông Anh – Quán Triều.

2- Công tác KH-KD.

- Thỏa thuận xong 6 vị trí đường ống nước chui dưới đường sắt tại Km 1+847 BH-VĐ; Km 7+224; Km 14+950 YV-LC; Km 10+150; Km 14+100; Km 18+230 ĐA-QT với Cục Đường sắt Việt Nam;

- Thi công xây rãnh dọc được 400m, thay toàn bộ tà vẹt, phụ kiện kết nối, bổ sung đá balats, nâng giật chèn đường hạng mục kiến trúc tầng trên gói thầu số 03: Sửa chữa lớn đường sắt Km 69+000 – Km 73+900 tuyến ĐS HN – TP. HCM;

- Thi công thay toàn bộ tà vẹt, phụ kiện kết nối, bổ sung đá nâng giật chèn đường hạng mục kiến trúc tầng trên gói thầu số 02: Đường ngang Km 4+737 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Bảo vệ phương án giá chi tiết năm 2018 với Bộ giao thông vận tải;

- Trình duyệt xong tác nghiệp quý I/2018 với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam;

- Đã thanh toán xong tháng 02/2018 gác phòng vệ khu Debo;

- Đã thanh toán lương tháng 02 cho các đơn vị trong Công ty;

- Đã nghiệm thu nội bộ khối lượng tháng 3, giao việc tháng 4/2018 cho các đơn vị;

- Đã cung cấp đủ vật tư cho SCTX;

- Quản lý vật tư, vận hành máy móc thiết bị đúng quy định.

3- Công tác TCKT:

Doanh thu - Chi phí

Đơn vị tính:  Đồng

| TT | Nội dung | Tháng 3 | Lũy kế |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Doanh thu | 5.678.691.721 | 20.715.244.558 |
| 1 | Duy tu SCTX | 5.324.433.122 | 20.164.033.122 |
| 2 | SCĐK<500tr |  | - |
| 3 | Sản Xuất phụ |  | 192.255.454 |
| 4 | Hoạt động tài chính | 42.882.192 | 47.579.575 |
| 5 | Thu nhập khác | 311.376.407 | 311.376.407 |
| II | Thu | 446.105.617 | 50.394.894.684 |
| 1 | Duy tu SCTX |  | 36.077.794.221 |
| 2 | SCĐK<500tr |  | - |
| 3 | Sản xuất phụ | 349.727.233 | 14.106.512.562 |
| 4 | Hoạt động tài chính | 42.882.192 | 47.579.575 |
| 5 | Thu nhập khác | 53.496.192 | 163.008.326 |
| III - Chi SCTX |  |  |  |
| TT | Yếu tố chi |  | Lũy kế |
| 1 | Lương | 2.878.914.494 | 9.254.066.632 |
| 2 | VL+NL+Sơn | 1.278.739.123 | 4.560.503.901 |
| 3 | Máy chèn Áo | (65.520.282) | 485.942.292 |
| 4 | Chi phí quản lý, chi khác | 432.299.787 | 5.063.520.297 |
|  | Cộng | 4.524.433.122 | 19.364.033.122 |

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, nộp BHXH theo quy định…

- Cân đối nguồn kinh phí phục vụ SXKD quý 1 năm 2018.

- Đôn đốc thanh toán các công trình trong và ngoài ngành năm 2017 và thanh toán công nợ các đơn vị ngoài và công nợ cá nhân.

- Hoàn thành với Kiểm toán độc lập về công tác Báo cáo Tài chính năm 2017.

- Phối hợp các phòng nghiệp vụ báo cáo thường niên năm 2017, kế hoạch doanh thu năm 2018 và các báo cáo phục vụ chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

- Lập dự kiến doanh thu, chi phí cho thuê bãi hàng ga Hà Đông theo thông báo kết luận của Giám đốc Công ty tại hội nghị giao ban ngày 05/03/2018.

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

- Các nghiệp vụ Tài chính khác.

4- Công tác TC - HC

- Tiền lương:

Thanh toán tiền lương theo bản giao nội bộ

2. Công tác TCCB-LĐ-TL:

- Hoàn thiện các thủ tục để tiến hành Đại Hội cổ đông năm 2018

- Bố trí, điều động lao động đảm bảo hoạt động SXKD:

+ Tuyển dụng: 02  lao động;

+ Làm thủ tục Chấm dứt HĐLĐ: 05 người; Nghỉ hưu: 0 người

- Hoàn thiện các văn bản nội bộ.

3. Bảo hộ lao động:

- Làm thủ tục thanh toán tiền BHTT tháng 2 năm 2018.

- Cấp phát BHLĐ cho các đơn vị

4. Công tác đào tạo:

5. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra hệ tuần gác, chế độ thực hiện BHLĐ.

- Kiểm tra công tác ANTT, PCCC các đơn vị

- Kiểm tra ATLĐ, ATCT, chấp hành luật lệ QTQP, nội quy.

6. Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước:

- Điều hành xe con kịp thời phục vụ sản xuất.

- Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ đảm bảo đúng quy định.

- Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc Trụ sở cơ quan Công ty. Thanh toán tiền điện thoại, internet của công ty.

- Thực hiện tốt công tác quản trị mạng, quản trị website, bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính.

7. Công tác quân sự, bảo vệ và an ninh trật tự, PCCN:

- Tham mưu cử người tham gia công tác ra quân huấn luyện, phúc tra dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật năm 2018 theo quyết định của UBND Quận Bắc Từ Liêm.

- Tập huấn cán bộ tự vệ, tập huấn quân báo nhân dân.

- Báo cáo giáo dục QP-AN đối tượng 2,3,4.

- Làm việc với PA81 về tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ.

- Thực hiện công tác đảm bảo ANTT, an toàn PCCN trong toàn Công ty.

-Thực hiện các báo cáo gửi Tổng công ty, BCHQS Bắc Từ Liêm và PA81 theo quy định.

8 - Công tác thi đua khen thưởng- Kỷ luật:

- Tham mưu đăng ký thi đua năm 2018 với Tổng công ty.

- Tổng hợp công tác bình xét xếp loại các phòng ban, đơn vị tháng 2/2017. Tham mưu quyết định khen thưởng đột xuất với cá nhân có thành tích.

9 - Công tác đất đai

- Tham gia làm việc với UBND phường Đông Ngạc về đăng ký đất đai trên địa bàn phường.

- Tham gia làm việc với liên ngành về đất đai hiện nay.

II.THỰC HIỆN KẾT LUẬN GIAO BAN THÁNG 3/2018

1. Ban điều hành tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch tháng 3 năm 2018 đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ và an toàn mọi mặt.

- Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.

2. Giao đồng chí Thanh- PGĐ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ hoàn thiện phương án giá năm 2018 để làm cơ sở giao kế hoạch và thanh quyết toán với Tổng công ty.

- Hiện nay đã hoàn thiện phương án giá và gửi Bộ GTVT chờ phê duyệt.

3. Giao đồng chí Khai – PGĐ chỉ đạo phòng KH-KD, TCKT, XN KDDV kiểm tra việc khai thác bãi hàng Hà Đông để tham mưu với ban Kinh doanh trên cơ sở không bị lỗ để báo cáo HĐQT quyết định, xong trước 15/3/2018.

-Đã thực hiện theo ý kiến kết luận

4. Giao đồng chí Tuấn - PGĐ chỉ đạo phòng KHKD, KTAT kiểm tra, tham mưu giao sửa chữa dàn chắn QL3 do bị ô tô đâm, tiến độ xong trước ngày 15/3/2018 để đảm bảo an toàn.

- Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.

5. Giao phòng TCHC, KTAT, KHKD tham mưu phương án khoán định biên, giao kế hoạch cho các đơn vị để trình HĐQT xem xét quyết định, xong trước 10/3/2018.

-Đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo.

6. Giao đồng chí Khai – PGĐ chỉ đạo phòng KHKD, đơn vị thi công nghiệm thu thanh quyết toán ĐN Km34+772 BH-VĐ, quyết toán nhanh các công trình nghiệm thu đã bảo hành, công trình đã thi công như: ĐN Km28+339, ĐN Km52, ĐN PK2 và các công trình XN đã đảm nhận, xong trước 15/3/2018.

- Hiện nay đang tiếp tục thực hiện.

7. Giao đồng chí Thanh- PGĐ chỉ đạo phòng KTAT, KHKD kiểm tra các điểm thi công đảm bảo an toàn đoạn Khúc Rồng- Lưu Xá, đẩy nhanh tiến độ xong trước 30/3/2018.

- Đang tiến hành hoàn thiện công trình.

8. Giao đồng chí Tuấn- PGĐ chỉ đạo phòng KHKD, đơn vị thi công tiếp tục thi công công trình Km69-73 tuyến HN- TP.HCM đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng, an toàn mọi mặt xong trước 30/3/2018.

- Đang thực hiện theo tiến độ công trình.

9. Giao phòng TC-HC chủ trì cùng các phòng ban tham mưu về thời gian, nhân sự, các tài liệu để phục vụ Đại hội cổ đông năm 2018, xong trước 15/3/2018.

- Đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo.

10. Giao phòng TC-HC, phòng KHKD, đ/c Công (Thư ký HĐQT) tham mưu chắp mối thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu vực cơ quan và làm giấy mời kiểm tra đất khu vực Đông Ngạc, xong trước 10/3/2018.

- Đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018

1-Công tác Kỹ thuật và An toàn, hành lang:

- Tổ chức nghiệm thu đặt hàng với Tổng công ty ĐSVN sản phẩm quản lý, bảo dưỡng thường xuyên định kỳ quý I/2018;

- Trình duyệt phương án tác nghiệp kỹ thuật quý II/2018 và phương án giá sản phẩm năm 2018;

- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất để đôn đốc, nhắc nhở đội ngũ lên ban tuần gác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

2- Công tác KH-KD:

- Thanh toán nội bộ tháng 3/2018, công trình SCTX đường sắt;

- Đôn đốc thi công hoàn thiện Công trình: Sửa chữa khu cơ quan Công ty;

- Tiếp tục triển khai thi công gói thầu số 03: Sửa chữa lớn đường sắt Km 69+000 – Km 73+900 tuyến ĐS HN – TP. HCM và đã có kết quả thông báo thương thảo Hợp đồng;

- Bám Công ty CP VIMECO tham giá thi công công trình đường ống nước chui dưới đường sắt Km 20+600 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Bám Công ty nước mặt Sông Đuống nhận thi công 6 vị trí đường ống nước chui dưới đường sắt tại Km 1+847 BH-VĐ; Km 7+224; Km 14+950 YV-LC; Km 10+150; Km 14+100; Km 18+230 ĐA-QT;

- Thương thảo Hợp đồng thi công đường ống nước chui dưới đường sắt tại Km 21+800 tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai;

- Tiếp tục triển khai thi công công trình: Đường ngang Km 4+737 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Tiếp tục bám Chủ đầu tư làm các bước tiếp theo để ký kết Hợp đồng thi công xây sựng gói thầu đường ngang QL 70 (đường ngang Km 19+308 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển);

- Bám Ban quản lý huyện Đông Anh kế hoạch nâng cấp cải tạo đường ngang Km 3+310 tuyến ĐS Đông Anh – Quán Triều;

- Bám một số công trình cống ngầm chui qua đường sắt trên tuyến công ty quản lý;

- Tiếp tục thanh quyết toán tất cả các công trình còn tồn tại chưa thanh toán được;

- Tiếp tục tìm kiếm các công việc trong và ngoài ngành.

3- Công tác TCKT:

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, nộp BHXH theo quy định…

- Thanh toán giải ngân quý1 năm 2018

- Cân đối nguồn kinh phí phục vụ SXKD quý 2 năm 2018.

- Đôn đốc thanh toán các công trình trong và ngoài ngành quý 1 năm 2018 và thanh toán công nợ các đơn vị ngoài và công nợ cá nhân.

- Lập báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

- Các nghiệp vụ Tài chính khác.

4- Công tác TC- HC:

- Tiền lương:

Thanh toán tiền lương theo bản giao nội bộ =     2.801.000.000 Đồng

| - Người quản lý | 143.700.000 | Đồng |
| --- | --- | --- |
| - Bộ máy giúp việc | 302.997.000 | Đồng |
| - Trực tiếp khác (bổ trợ sản xuất) | 58.303.000 | Đồng |
| -Trực tiếp sản xuất | 2.296.000.000 | Đồng |

2. Công tác TCCB-LĐ-TL:

- Tham gia thực hiện các nội dung được phân công trong việc tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018.

- Bố trí , điều động lao động đảm bảo hoạt động SXKD. Dự kiến tuyển dụng: 02 lao động, điều động: 03 lao động, Chấm dứt HĐLĐ: 03 lao động.

- Thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu.

- Rà soát sửa dổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ

- Hoàn thiện các hồ sơ để phục vụ đại hội cổ đông năm 2018

- Thanh toán lương, giải quyết chế độ cho người lao động.

3. Bảo hộ lao động:

- Cấp phát BHLĐ cho các đơn vị;

- Làm thủ tục thanh toán BHTT tháng 3/2018;

- Kiểm tra nhân lực, BHLĐ và VSATLĐ các đơn vị

- Tham gia kiểm tra ATLĐ, nhân lực các đơn vị

4. Công tác đào tạo:

-Lập kế hoạch mở lớp đào tạo nhân viên gác chắn.

-Tổ chức kiểm tra luật lệ định kỳ năm 2008.

5.  Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra hệ tuần gác, chế độ thực hiện BHLĐ.

- Kiểm tra công tác ANTT, PCCC các đơn vị

- Kiểm tra ATLĐ, ATCT, chấp hành luật lệ QTQP, nội quy.

6. Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước:

- Điều hành xe con kịp thời phục vụ sản xuất.

- Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ đảm bảo đúng quy định.

- Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc Trụ sở cơ quan Công ty. Thanh toán tiền điện thoại, internet của công ty.

- Thực hiện công tác quản trị mạng, quản trị website, bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính.

- Thực hiện công tác tuyên truyền trong các ngày diễn ra các sự kiện của đất nước, của ngành và đơn vị.

7. Công tác quân sự, bảo vệ và an ninh trật tự, PCCN:

-Thực hiện công tác ra quân huấn luyện năm 2018

- Làm việc với PA81 về tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ.

- Thực hiện công tác đảm bảo an toàn ANTT, PCCN trong toàn Công ty

- Thực hiện các báo cáo gửi Tổng công ty, BCHQS Bắc Từ Liêm và PA81 theo quy định.

8- Công tác thi đua khen thưởng- Kỷ luật:

-Tổng hợp công tác bình xét xếp loại các phòng ban, đơn vị tháng 3/2018.

9- Công tác Nhà đất:

- Phối hợp với Ban QLDA và đơn vị thi công dự án đường Phạm Văn Đồng đảm bảo ANTT và hoạt động của phương tiện ra vào cơ quan công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ được phân công của Ban chỉ đạo thực hiện QĐ 09/TTg, hoàn thiện hồ sơ khu đất cơ quan.

PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH