**CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

 *Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2018*

**BÁO CÁO GIAO BAN THÁNG 8/2018**

**I.KẾT QUẢ SẢN XUẤT THÁNG 7/2018**

**1.Công tác an toàn, quản lỹ kỹ thuật và hành lang**

1.1.Công tác an toàn

**-** Tăng cường công tác kiểm tra hệ tuần gác, chú trọng kiểm tra ngày Lễ, ngày nghỉ, kiểm tra sau 23h theo chỉ thị của Tổng công ty ĐSVN về công tác đảm bảo an toàn trong thời gian từ 01/6/2018 – 31/8/2018.

- Trong tháng 7/2018 không có vụ tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan và khách quan.

- Công tác kiểm tra đêm ngày được thực hiện theo kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất chấn chỉnh việc thực hiện quy trình quy phạm của hệ tuần gác đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ. Trong tháng, không có trường hợp CNV vi phạm quy trình quy phạm.

- Sửa chữa, trám vá mặt đường ngang hư hỏng đảm bảo an toàn giao thông, an toàn chạy tàu.

- Hoàn thiện lắp đặt hệ thống camera giám sát an toàn giao thông tại các đường ngang có gác.

 - Dịch chuyển vị trí biển đỏ quay tại các đường ngang có người gác đảm bảo cách lề đường bộ 3m theo quy định.

 Tổ chức áp máy nội bộ và phối hợp cùng đoàn áp máy của Tư vấn giám sát Phân ban Quản lý KCHTĐS khu vực 1 kiểm tra trạng thái cầu đường trên 3 tuyến đường sắt: Bắc Hồng – Văn Điển; Yên Viên – Lào Cai; Đông Anh – Quán Triều: Yêu cầu các đơn vị sửa chữa ngay các điểm xóc lắc, mất an toàn theo kết quả áp máy.

- Kiểm tra, sửa chữa, bổ sung kịp thời các biển báo thiếu, hỏng.

- Sửa chữa các điểm xấu, xóc lắc do kết quả đo của máy đo EM 120.

- Trong tháng trên địa bàn Công ty quản lý không xảy ra mất mát vật tư, thiết bị nào. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo.

1.2.Công tác sản xuất

- Hoàn thiện các công trình duy tu trong quý 2/2018, nghiệm thu xong sản phẩm tháng 6/2018 và các công trình DTTT với Tư vấn giám sát Phân ban QLKCHT đường sắt khu vực 1 đúng tiến độ, đạt chất lượng.

- Phối hợp cùng Phân ban QLKCHT ĐS khu vực 1 lập KH tác nghiệp kỹ thuật quý 3 trình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phê duyệt.

- Giao các công trình duy tu tập trung quý 3/2018 như thay tà vẹt bê tông dự ứng lực từ Km15+900- Km16+400 tuyến BH-VĐ; Km31+000- Km32+000, Km36+000- Km37+000 tuyến ĐA-QT.

- Thay cáp điện phía thượng lưu từ mố O đến trụ 9 CTL.

- Lắp đặt tấm thép Mố O và trụ 6 cầu Thăng Long.

- S/c máng cáp điện trên dầm thép CTL.

- Sơn dầm thép cầu Thăng Long.

- Sơn dầm thép cầu Cự Đà Km33+541.

- Hoàn thiện thủ tục tiếp nhận 66 thanh ray dự án P50, L = 25m.

- Theo dõi kịp thời, sát sao diễn biến thất thường của thời tiết để chủ động có các phương án phòng chống, ứng cứu kịp thời khi có các sự cố xảy ra.

- Chủ động, tích cực theo dõi diễn biến cơn bão số 3 (Sơn Tinh) và hoàn lưu của bão để kịp thời ứng phó.

1.3.Công tác hành lang ATGTĐS

- Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền các địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ hành lang ATGTĐS.

\* Tuyến BH-VĐ:

- Giải tỏa hộ dân san gạt xây dựng hàng rào vi phạm HLATGTĐS tại Km13+850 đến Km14+010 hộ dân san gạt xây dựng hàng rào.

- Làm việc với UBND phường Đông Ngạc, phường Xuân Đỉnh về các vi phạm HLATGTĐS tại khu vực gầm cầu Thăng Long từ trụ ON9 đến trụ ON20.

**2.Công tác Kế hoạch- Kinh doanh**

- Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng gói thầu số 03: Sửa chữa lớn đường sắt Km 69+000 – Km 73+900 tuyến ĐS HN – TP. HCM;

- Nghiệm thu, thanh toán xong Công trình: Cống chui dưới đường sắt tại đường ngang Km 21+800 tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai;

- Triển khai thi công Công trình: Cống chui dưới đường sắt tại Km 20+600 tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển;

- Làm thủ tục xin giấy phép phòng vệ cho đơn vi thi công đường dây điện kéo qua đường sắt tại phái Nam Cầu La Khê Km 25+791 tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển;

- Đã thanh toán xong tháng 6/2018 gác phòng vệ khu Debo;

- Đã thanh toán lương tháng 6 cho các đơn vị trong Công ty;

- Đã nghiệm thu nội bộ khối lượng tháng 7, giao việc tháng 8/2018 cho các đơn vị;

- Đã cung cấp đủ vật tư cho SCTX;

- Quản lý vật tư, vận hành máy móc thiết bị đúng quy định.

**3.Công tác TC-KT**

Doanh thu - Chi phí:

 Đơn vị tính: Đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Tháng 7** | **Lũy kế** |
| **I** | **Doanh thu** |  **9.037.622.018**  |  **55.917.311.790**  |
| 1 | Duy tu SCTX |  7.419.800.000  |  **49.372.231.411**  |
| 2 | SCĐK<500tr |   |  **-**  |
| 3 | Sản Xuất phụ |  1.423.581.818  |  **5.716.209.345**  |
| 4 | Hoạt động tài chính |  4.366.007  |  **81.710.041**  |
| 5 | Thu nhập khác |  189.874.193  |  **747.160.993**  |
| **II** | **Thu** |  **1.574.075.240**  |  **72.947.602.625**  |
| 1 | Duy tu SCTX  |   |  **55.580.403.166**  |
| 2 | SCĐK<500tr |   |  **-**  |
| 3 | Sản xuất phụ |  1.465.065.166  |  **16.909.620.728**  |
| 4 | Hoạt động tài chính |  4.366.007  |  **81.710.041**  |
| 5 | Thu nhập khác |  104.644.067  |  **375.868.690**  |
|  **III - Chi SCTX** |   |   |
| **TT** | **Yếu tố chi** |  | **Lũy kế** |
| 1 | *Lương* |  3.187.576.069  |  **22.890.830.632**  |
| 2 | *VL+NL+Sơn* |  1.640.882.389  |  **10.523.883.900**  |
| 3 | *Máy chèn Áo* |  275.731.287  |  **1.121.388.621**  |
| 4 | *Chi phí quản lý, chi khác* |  2.315.610.255  |  **13.478.243.258**  |
|  | ***Cộng*** |  **7.419.800.000**  |  **48.014.346.411**  |

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, nộp BHXH theo quy định…

- Thanh toán giải ngân khối lượng SCTX T4,T5/2018.

- Cân đối nguồn kinh phí phục vụ SXKD quý 2 năm 2018.

- Đôn đốc thanh toán các công trình trong và ngoài ngành quý 2 năm 2018 và thanh toán công nợ các đơn vị ngoài và công nợ cá nhân.

- Lập báo cáo tài chính quý 2/2018.

- Tham gia với đoàn kiểm kê TSCĐ kết cấu HTĐS của Tổng Công ty

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

- Các nghiệp vụ Tài chính khác.

**4.Công tác Tổ chức- Hành chính**

4.1.Tiền lương

-Thanh toán tiền lương kịp thời theo bản giao nội bộ.

4.2.Công tác TCCB-LĐ

-Bố trí, điều động lao động đảm bảo hoạt động SXKD

-Tuyển dụng: 0 , Chấm dứt HĐLĐ: 02 ; Tạm hoãn HĐLĐ: 0 ; Điều động: 07; Điều động bổ nhiệm: 02 cung phó .

4.3.Bảo hộ lao động

-Làm thủ tục thanh toán tiền BHTT tháng 6/2018

-Cấp phát BHLĐ cho các đơn vị

4.4.Công tác đào tạo

-Lập danh sách thi nâng bậc của công nhân trực tiếp SX trình Hội đồng lương.

-Chuẩn bị tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra đối với các chức danh làm công tác phục vụ chạy tàu.

4.5.Công tác kiểm tra

-Kiểm tra hệ tuần gác, chế độ thực hiện BHLĐ

-Kiểm tra công tác ANTT, PCCC các đơn vị

-Kiểm tra ATLĐ, ATCT, chấp hành luật lệ, QTQP, Nội quy LĐ.

4.6.Công tác Văn phòng, tuyên truyền, quản lý wepsite, bảo trì sửa chữa máy in, máy tính, điện nước

-Điều hành xe con kịp thời phục vụ SX

-Thực hiện công tác văn thư lưu trữ đảm bảo đúng quy định.

-Thay thế sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc. Thanh toán điện thoại, internet.

-Thực hiện công tác quản trị mạng, bảo trì sửa chữa máy in, máy tính.

-Thực hiện công tác tuyên truyền trong những sự kiện quan trọng của đất nước, ngành và đơn vị.

 -Xây dựng báo cáo giao ban tháng 7/2018 và Kết luận Hội nghị giao ban tháng 7/2018

-Làm việc với đơn vị thi công đường vành đai 3 dỡ bỏ cột điện trước cổng cơ quan.

-Thực hiện các công việc nhân dịp 27/7 với địa phương và tổ chức viếng Đài tưởng niệm liệt sỹ TNXP tại Lưu Xá.

-Làm việc với Đài TH Hà Nội, Báo Pháp luật và Dân sinh.

4.7.Công tác quân sự bảo vệ, ANTT, PCCN

 -Tham mưu văn bản tổng kết 5 năm thực hiện luật phòng chống khủng bố theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN

-Tham gia Sơ kết 6 tháng đầu năm Ban chỉ huy quân sự Bắc Từ Liêm

-Tham mưu cử người tham gia huấn luyện hạ sỹ quan dự bị năm 2018

-Làm việc với PA81 về công tác an ninh

-Thực hiện công tác đảm bảo ANTT, an toàn PCCN

-Thực hiện các báo cáo gửi Tổng công ty ĐSVN, BCHQS Bắc Từ Liêm, PA81

4.8.Công tác Thi đua khen thưởng, kỷ luật

 -Tổng hợp tham mưu xếp loại A,B,C của các phòng ban đơn vị tháng 6/2018

- Tham mưu một số nội dung họp xét kỷ luật theo Kết luận số: 2275 của Tổng công ty

4.9.Công tác đất đai, công tác khác

 -Tham mưu và tham gia làm việc với các hộ dân khu Nhật Tảo

-Tham gia làm việc với Sở Tài nguyên- Môi trường về đất đai khu vực Đông Ngạc và Cổ Nhuế.

-Làm việc với UBND xã Hữu Hòa về đất đai khu vực khu tập thể cung đường Hữu Hòa.

-Tham gia công tác do lãnh đạo phân công.

**II.THỰC HIỆN KẾT LUẬN GIAO BAN THÁNG 7/2018**

1. Ban điều hành tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD tháng 7 năm 2018 đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn mọi mặt.

*+ Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.*

2. Các ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung theo quyết định đã được phân công (BCĐ an toàn, BCĐ về công tác kiểm tra rà soát HLATGTĐS. Có số liệu tập hợp cụ thể, phòng KTAT chủ trì để báo cáo lãnh đạo công ty và các cơ quan chức năng tiến hành giải tỏa theo quy định)

*+ Ban chỉ đạo về an toàn: Đã thực hiện theo kết luận.*

*+ Ban chỉ đạo về Hành lang ATGTĐS: Đã thực hiện một số việc. Kết quả cụ thể tại nội dung thực hiện nhiệm vụ của đ/c Lê Minh Khai.*

3. Giao đồng chí Lâm Văn Thanh – PGĐ:

- Chỉ đạo thi công hoàn thiện các công trình duy tu tập trung của quý 2/2018, tăng cường kiểm tra chất lượng cầu đường, các điểm xung yếu trước mùa mưa lũ để có kế hoạch sửa chữa đảm bảo an toàn, có giải pháp giảm chỉ số xóc lắc trên dọc tuyến BH-VĐ. *(Đã thực hiện theo ý kiến kết luận)*

- Chỉ dạo XN cầu Thăng Long chuyển trụ sở làm việc sang Kim Nỗ từ 1/8/2018 và thực hiện công tác điều hành sản xuất tại trụ sở của Xí nghiệp. *(Đã thực hiện theo ý kiến kết luận)*

- Hoàn thiện các hồ sơ liên quan đến thi công công trình đường ống nước Km21 +800,

đoạn tuyến Khúc Rồng –Lưu Xá và giao cho đội 126 (Phòng KTAT và phòng KHKD tham mưu).

 *+ Đường nước Km 21+800: Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.*

 *+ Về đoạn Khúc Rồng- Lưu Xá: Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.*

4. Giao đồng chí Nguyễn Đức Tuấn – PGĐ:

- Cùng đồng chí Nguyễn Thái Hòa lên làm việc với công ty CPĐS Yên Lào giải quyết dứt điểm các tồn tại của công trình CP3 (Xong trước 20/7/2018*). (Đã thực hiện theo ý kiến kết luận).*

- Chỉ đạo phòng TC-HC và các phòng ban nghiệp vụ rà soát các trang thiết bị liên quan đến trạm chắn, các đơn vị để có kế hoạch trang cấp bàn ghế, giải quyết điện nước phục vụ vấn đề thực hiện nhiệm vụ của CBCNV. *(Đã thực hiện theo ý kiến kết luận)*

- Chỉ đạo các phòng TC-HC, TC-KT, KH-KD mời các hộ gia đình khu A26, A14, Ngân hàng họp để thống nhất chủ trương bàn giao nhà đất về địa phương theo quy định (Xong trước 20/7/2018). *(Chưa thực hiện được vì chờ Sở TNMT đến kiểm tra trong tháng 8/2018)*

Cùng đồng chí Phạm Văn Tú giải quyết đất đai khu vực cơ quan. *(Tiếp tục thực hiện theo ý kiến kết luận)*

Riêng khu vực Cổ Nhuế tổ chức cuộc họp với UBND phường (Có mời đại diện các gia đình, lãnh đạo các phòng) để giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan. *(Hiện nay chưa thực hiện được)*

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện QTQP của hệ tuần gác, đôn đốc hoàn thành việc lắp đặt camera và xây dựng quy chế quản lý (Phòng KT-AT chủ trì tham mưu).

*+ Đã tăng cường kiểm tra đêm*

*+ Đã hoàn thành việc lắp đặt camera nhưng chưa xây dựng Quy chế quản lý.*

5.Giao đồng chí Lê Minh Khai – PGĐ:

- Chỉ đạo phòng KH-KD và Ban chỉ đạo hoàn thành nghiệm thu bàn giao, sử dụng khu quy hoạch cơ quan (Nhà tiền chế 2 tầng) – Xong trước 15/7/2018.

*+ Chưa xong được thủ tục nên chưa thực hiện bàn giao.*

- Tập hợp toàn bộ các số liệu liên quan đến vi phạm HLATGTĐS, phòng KH-KD chủ trì tham mưu văn bản gửi UBND quận Bắc Từ Liêm, huyện Đông Anh khẳng định công ty chỉ hợp tác xây dựng hàng rào, không cho phép bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh, mua bán khu vực HLATGTĐS và tập hợp hồ sơ đề nghị giải tỏa theo quy định (Văn bản này gửi tới cả đối tác để biết và thực hiện).

*+ Đã gửi văn bản tới địa phương. Việc đề nghị giải tỏa chưa thực hiện được vì hiện nay đang tập hợp cùng các phường để tổng hợp đề nghị giải tỏa tổng thể.*

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thi công dứt điểm các công trình đã được giao, hoàn thiện hồ sơ thanh toán nội bộ công trình Km4+737, công trình Km 69- 73. Bám các chủ đầu tư tiến hành thi công các công trình: Đường nước Km20+600, đường ống nước Km12+658 và đường ngang QL70 và các công trình khác đã có kế hoạch thực hiện.

*+ Công trình 69-73 đã hoàn thành.*

*+ Công trình Km 4+737 đã làm thủ tục nghiệm thu thanh toán.*

*+ Đường nước Km20+600: Đã ký HĐ, đang xin giấy phép.*

*+ Đường ống nước Km 12+658: Đang làm việc với chủ đầu tư để dự thầu.*

*+ Đường ngang QL70: Đang thực hiện.*

6. Giao phòng TC-KT chủ trì cùng Ban kiểm soát làm việc với các cá nhân, các đơn vị giải quyết dứt điểm vấn đề công nợ liên quan đến công nợ của XN KDDV & TCCG qua các thời kỳ. Có biên bản ký với các bên làm cơ sở các phòng ban tham mưu công tác nhân sự của XN (Xong trước 20/7/2018).

*+ Đã thực hiện theo ý kiến kết luận*

7. Giao phòng TC-HC tiếp tục xây dựng các quy chế còn thiếu, sửa đổi hoàn thiện các Quy chế không còn phù hợp.

*+ Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.*

**III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2018**

**1.Công tác an toàn, quản lỹ kỹ thuật và hành lang**

 - Đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tai nạn, trở ngại chạy tàu do chủ quan, giảm thiểu trở ngại chạy tàu do khách quan gây ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất; Chấn chỉnh công tác kiểm tra tránh để xảy ra tình trạng có trạm gác được kiểm tra nhiều, có trạm gác không được kiểm tra hoặc kiểm tra ít.

- Đôn đốc, giám sát các công trình duy tu tập trung quý 3/2018 như thay tà vẹt bê tông dự ứng lực từ Km15+900- Km16+400 tuyến BH-VĐ; Km31+000- Km32+000, Km36+000- Km37+000 tuyến ĐA-QT.

- Thay cáp điện phía thượng lưu từ mố O đến trụ 9 CTL.

- Lắp đặt tấm thép Mố O và trụ 6 cầu Thăng Long.

- S/c máng cáp điện trên dầm thép CTL.

- Sơn dầm thép cầu Thăng Long 5000m2.

- Sơn dầm thép cầu Cự Đà Km33+541.

- Thay 66 thanh ray dự án P50, L = 25m tại Km 14+000- Km14+550 tuyến Đs Yên Viên – Lào Cai.

- Phối hợp cùng phòng TC-HC và KH-KD giảng dạy các lớp thi nâng bậc cầu, đường, gác chắn.

**2.Công tác Kế hoạch- Kinh doanh**

- Thanh toán nội bộ tháng 7/2018, công trình SCTX đường sắt;

- Quyết toán gói thầu số 03: Sửa chữa lớn đường sắt Km 69+000 – Km 73+900 tuyến ĐS HN – TP. HCM;

- Tiếp tục xin giấy phép và thi công công trình đường ống nước chui dưới đường sắt Km 20+600 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Bám Công ty nước mặt Sông Đuống nhận thi công 6 vị trí đường ống nước chui dưới đường sắt tại Km 1+847 BH-VĐ; Km 7+224; Km 14+950 YV-LC; Km 10+150; Km 14+100; Km 18+230 ĐA-QT;

- Tiếp tục xin cấp phép đồng thời gác phòng vệ cho đơn vi thi công đường dây điện kéo qua đường sắt tại phái Nam Cầu La Khê Km 25+791 tuyến đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển;

- Bám Ban quản lý huyện Đông Anh kế hoạch nâng cấp cải tạo đường ngang Km 3+310 tuyến ĐS Đông Anh – Quán Triều;

- Bám Ban UB thành phố thái nguyên nhận thi công các hạng mục công trình liên quan đến đường sắt;

- Xin giấy phép thi công đồng thời bám Chủ đầu tư Công ty Nhà Hà Nội nhận tham gia thi công Công trình Cống chui dưới đường sắt gần đường ngang 12+650 tuyến ĐS Bắc Hồng - Văn Điển;

- Tiếp tục bám Chủ đầu tư Ban giao thông đô thị của UBND TP Hà Nội nhận tham gia thi công xây dựng gói thầu đường ngang QL 70 (đường ngang Km 19+308 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển) – Trước đây Công ty Thiên Hương làm chủ đầu tư đã chuyển về UBND TP Hà Nội làm Chủ đầu tư;

- Bám một số công trình cống ngầm chui qua đường sắt trên tuyến công ty quản lý;

- Tiếp tục thanh quyết toán tất cả các công trình còn tồn tại chưa thanh toán được;

- Tiếp tục tìm kiếm các công việc trong và ngoài ngành.

**3.Công tác TC-KT**

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, nộp BHXH theo quy định…

- Cân đối nguồn kinh phí phục vụ SXKD quý 3 năm 2018.

- Đôn đốc thanh toán công nợ các đơn vị ngoài và công nợ cá nhân.

- Phối hợp các phòng nghiệp vụ làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động người đại diện phần vốn góp cảu Tông công ty ĐSVN

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

- Các nghiệp vụ Tài chính khác.

**4.Công tác Tổ chức- Hành chính**

4.1.Tiền lương

Thanh toán tiền lương theo bản giao nội bộ: 2.810.000.000đ

- Người quản lý: 143.700.000đ

- Bộ máy giúp việc: 302.997.000đ

- Trực tiếp khác(Bổ trợ SX) 58.303.000đ

- Trực tiếp SX: 2.296.000.000đ

4.2.Công tác TCCB-LĐ

-Bố trí điều động lao động đảm bảo hoạt động SXKD.

-Thanh toán lương, giải quyết chế độ cho người lao động.

-Dự kiến: Chấm dứt HĐLĐ: 01, tạm hõa HĐLĐ: 01.

4.3.Bảo hộ lao động

-Cấp phát BHLĐ quý 3 cho các đơn vị

-Đo đồng phục cho hệ tuần gác

-Làm thủ tục thanh toán BHTT tháng 7/2018

-Kiểm tra nhân lực, BHLĐ, ATVSLĐ các đơn vị

4.4.Công tác đào tạo

-Phối hợp cùng phòng KTAT thành lập các lớp thi nâng bậc năm 2018.

4.5.Công tác kiểm tra

-Kiểm tra hệ tuần gác, chế độ thực hiện BHLĐ

-Kiểm tra công tác ANTT, PCCC các đơn vị

-Kiểm tra ATLĐ, ATCT, chấp hành luật lệ, QTQP, Nội quy LĐ.

4.6.Công tác Văn phòng, tuyên truyền, quản lý wepsite, bảo trì sửa chữa máy in, máy tính, điện nước

 -Thực hiện kịp thời các yêu cầu theo quy định.

4.7.Công tác quân sự bảo vệ, ANTT, PCCN

-Thực hiện công tác quân sự địa phương theo quy định.

-Làm việc với PA81 về công tác an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ.

-Thực hiện công tác ANTT, PCCN trong toàn công ty.

-Thực hiện các báo cáo về ANQP gửi Tổng công ty và BCHQS Bắc Từ Liêm

4.8.Công tác Thi đua khen thưởng

-Tổng hợp bình xét các đơn vị, phòng ban tháng 7/2018

4.9.Công tác đất đai, công tác khác

-Tiếp tục tham gia giải quyết công việc liên quan đến nhà, đất khu vực Đông Ngạc, Cổ Nhuế và cơ quan công ty.

 **PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH**