CÔNG TY CỔ PHẦN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO GIAO BAN THÁNG 9/ 2017

I. Kết quả công tác SXKD tháng 8/2017

1.Công tác an toàn, quản lý kỹ thuật và hành lang

1.1. Công tác an toàn:

* Tai nạn chạy tàu do chủ quan có 1 vụ:

+ Hồi 13 giờ 11 phút ngày 09/8/2017 tại đường ga số 2 ga Phú Diễn (Km15+050) tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển đã xảy ra vụ tai nạn trật bánh toa xe rỗng 131028 tàu hàng 4832.

Thiệt hại: - Toa xe: (Chưa có biên bản giám định);

- Đường sắt: Sứt mẻ 33 thanh tà vẹt BT K1, hỏng 12 bộ phụ kiện K1.

- Làm chậm tàu 332 phút.

Nguyên nhân: Do mưa kéo dài, nền đường yếu, lún lệch, thủy bình xấu. Đơn vị sửa chữa không kịp thời.

Công ty đã tổ chức, tham gia cứu viện kịp thời. Sửa chữa đường đảm bảo an toàn, trả tốc độ theo quy định vào lúc 18 giờ 40 phút cùng ngày.

+ Công ty đã họp, kiểm điểm trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ trật bánh, ra quyết định xử lý kỷ luật 5 trường hợp.

* Trở ngại chạy tàu do khách quan có 01 vụ:

+ Hồi 18 giờ 20 phút ngày 12/8/2017 tại đường ngang biển báo Km20+415 tuyến ĐS Đông Anh – Quán Triều khu gian Trung Giã – Phổ Yên. Tàu khách Hà Nội – Thái Nguyên va chạm với xe ô tô chở xăng dầu làm xe văng ra khỏi đường sắt hỏng nhẹ. Đổ 01 biển chú ý tàu hỏa. Đường sắt không thiệt hại gì. Đường ngang đầy đủ biển báo. Chậm tàu 15 phút.

- Công tác kiểm tra đêm ngày được thực hiện theo kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra đột xuất chấn chỉnh việc thực hiện quy trình quy phạm của hệ tuần gác. Trong tháng, không có trường hợp nào vi phạm quy trình quy phạm.

- Công ty đã tổ chức áp máy toàn tuyến đường sắt, sau kiểm tra đã cho sửa chữa kịp thời các điểm xấu, xóc lắc.

+ Tổng kiểm tra trạng thái cầu, đường, ga, ghi gia cố sửa chữa những điểm xung yếu; kiểm tra chấn chỉnh đội hình lên ban tuần gác để phục vụ tốt, đảm an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2017 và dịp lễ khai giảng đầu năm học mới.

+ Theo dõi kịp thời, sát sao diễn biến thất thường của các cơn bão để chủ động có các phương án phòng chống, ứng cứu kịp thời các sự cố xảy ra.

+ Tiếp tục phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ làm gồ giảm tốc.

+ Trám vá ổ gà bằng bê tông Cacbon Atphalt, kê chỉnh tấm đan vỡ hỏng của các đường ngang trên tuyến YV-LC và ĐA-QT.

+ Tham gia họp với các Sở, Ban ngành địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thái Nguyên rà soát toàn bộ các đường ngang, lối đi dân sinh, thực hiện theo quy chế phối hợp. Ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông tại các lối đi dân sinh với các địa phương theo yêu cầu của ngành.

1.2. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên định kỳ:

- Hoàn thành nghiệm thu nội bộ sản phẩm khối lượng quản lý, bảo trì KCHTĐS tháng 7 năm 2017.

- Điều tra, lập phương án tác nghiệp quý 4/2017.

- Đôn đốc, chỉ đạo thi công các công trình DTTT của quý 3/2017.

- Hoàn thành thi công khối lượng SCTX định kỳ tháng 8/2017.

- Lập KH đảm bảo an toàn dịp nghỉ lễ 02/9, bố trí 50% quân số trực. Tích cực kiểm tra đôn đốc nhắc nhở hệ tuần gác đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, an toàn chạy tàu.

- Phối hợp với địa phương cảnh giới, chốt gác tại các lối đi dân sinh có tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

1.3.Công tác hành lang:

Tiếp tục phối hợp với các địa phương theo dõi xử lý các điểm như: Km1+400- Km1+600; Km1+675; Km4+400- Km4+737;  Km17+300- Km18+950; Km20+250- Km20+350; Km34+772 và gầm cầu Thăng Long từ trụ B20- B33; B33- B53; ON7 đến ON21; N38- N49 và N52- N63; Km30+750; Km34+00 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển, từ Km15+600- Km15+850; Km19+00- Km19+300 tuyến Yên Viên – Lào Cai; Km30+730; Km12+760- Km12+800; Km37+175- Km37+640 tuyến ĐA-QT.

- Ngăn chặn kịp thời một số điểm vi phạm như gầm cầu Thăng Long trụ N42, Km17+350, Km20+312 tuyến BH-VĐ; Km18+350 tuyến ĐA-QT.

- Phối hợp với địa phương lập KH giải tỏa từ 26/8/2017- 30/8/2017 các vị trí: Km1+190; trụ cầu B20-B53 (xã Hải Bối huyện Đông Anh) và Km22+750 (xã La Phù).

2- Công tác KH-KD.

- Đã cấp vật tư: Tà vẹt, phụ kiện phục vụ thi công Gói thầu số 2A – Sửa chữa lớn đường sắt Mông Dương – Cao Sơn, đoạn từ Km 7+050 đến Km 11+450 (4.400m + 03 bộ ghi);

- Đang chuẩn bị Hồ sơ tham gia đấu thầu gói thầu 02: Các đường ngang khu vực các tỉnh phía Bắc – Thuộc dự án 994 của Thủ tướng Chính Phủ;

- Đang giao vật tư thu hồi từ SCTX 2015 – 2016 cho đơn vị trúng thầu thu gom;

- Đã cùng Ban QLDA huyện Đông Anh và đơn vị Tư vấn thiết kế mời Cục ĐSVN kiểm tra hiện trường tham mưu văn bản chấp thuận bước thiết kế khả thi cải tạo nâng cấp đường ngang Km 3+310 tuyến ĐS Đông Anh – Quán Triều;

- Đã chuẩn bị Hồ sơ và tham gia đấu xong gói thầu số 03: Sửa chữa đoạn đường sắt Km 51+000 đến Km 53+000 tuyến ĐS Yên Viên – Lào Cai;

- Đã triển khai bàn giao mặt bằng và khởi công Công trình: Sửa chữa khu cơ quan Công ty;

- Đã lập xong Hồ sơ thanh toán xin ý kiến Ban KH-KD để thanh toán khối lượng Quý I+II với Tổng công ty ĐSVN, Hợp đồng tăng cường kiểm tra, sữa chữa đoạn đường sắt Khúc Rồng – Lưa Xá;

- Đã ký xong tất cả các Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê kết cấu hạ tầng đường sắt với đối tác trạm BTS, cáp quang vv…;

- Đã thanh toán xong tháng 7/2017 gác phòng vệ khu Debo;

- Đã thanh toán lương tháng 7 cho các đơn vị trong Công ty;

- Đã nghiệm thu nội bộ khối lượng tháng 8, giao việc tháng 9/2017 cho các đơn vị;

- Đã cung cấp đủ vật tư cho SCTX;

- Quản lý vật tư, vận hành máy móc thiết bị đúng quy định.

3- Công tác TCKT:

Đơn vị tính:  Đồng

| TT | Nội dung | Tháng 7 | Lũy kế |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Doanh thu | 6.935.347.551 | 57.544.859.907 |
| 1 | Duy tu SCTX | 6.284.200.048 | 50.273.600.381 |
| 2 | SCĐK<500tr |  | - |
| 3 | Sản Xuất phụ | 651.147.503 | 6.536.708.998 |
| 4 | Hoạt động tài chính |  | 57.603.671 |
| 5 | Thu nhập khác |  | 676.946.857 |
| II | Thu | 1.897.788.176 | 90.627.395.411 |
| 1 | Duy tu SCTX |  | 66.712.013.776 |
| 2 | SCĐK<500tr |  | 1.246.692.000 |
| 3 | Sản xuất phụ | 1.748.043.000 | 21.849.803.746 |
| 4 | Hoạt động tài chính |  | 53.659.428 |
| 5 | Thu nhập khác | 149.745.176 | 765.226.461 |
| III - Chi SCTX |  |  |  |
| TT | Yếu tố chi |  | Lũy kế |
| 1 | Lương | 2.699.717.740 | 21.597.741.917 |
| 2 | VL+NL+Sơn | 1.389.745.436 | 11,117,963,488 |
| 3 | Máy chèn Áo | 233.530.630 | 1.868.245.040 |
| 4 | Chi phí quản lý, chi khác | 1.961.206.242 | 14.563.649.936 |
|  | Cộng | 6.284.200.048 | 49.147.600.381 |

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, nộp BHXH theo quy định…

- Giải ngân KL SCTX quý 2 năm 2017, cân đối nguồn kinh phí phục vụ SXKD năm 2017.

- Đôn đốc các bộ phận, phòng ban, các đội, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh toán trong Quý 2, thu hồi công nợ.

- Cung cấp số liệu đoàn thẩm định đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016.

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

- Các nghiệp vụ Tài chính khác.

4- Công tác TC - HC

1. Tiền lương: Thanh toán tiền lương theo bản giao nội bộ = 2.600.316.672 Đồng   + Chi 2/9: 260.500.000đ

| - Người quản lý | 130.473.656 | Đồng |
| --- | --- | --- |
| - Bộ máy giúp việc | 283.051.589 | Đồng |
| - Trực tiếp khác (bổ trợ sản xuất) | 46.474.755 | Đồng |
| -Trực tiếp sản xuất | 2.211.065.000 | Đồng |

Trong đó:

2. Công tác TCCB-LĐ-TL:

- Bố trí, điều động lao động đảm bảo hoạt động SXKD:

+ Chuyển công tác: 01 ;

+ Nghỉ hưu: 01 lao động.

+ Điều động nhân lực tham gia công trình ngoài.

- Hoàn thiện các văn bản nội bộ.

3. Bảo hộ lao động:

- Cấp phát đồng phục 2017 cho các đơn vị.

- Làm thủ tục thanh toán tiền BHTT tháng 7/2017.

- Mua BHLĐ QII và QIII/2017

-Tham gia kiểm tra nhân lực và ATVSLĐ

4. Công tác đào tạo:

- Lập KH và danh sách CBCNV tham gia lớp ATVSLĐ

- Thành lập lớp thi nâng bậc hệ duy tu đường năm 2017 tại Quảng Ninh

5. Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra hệ tuần gác, chế độ thực hiện BHLĐ.

- Kiểm tra công tác ANTT, PCCC các đơn vị

- Kiểm tra ATLĐ, ATCT, chấp hành luật lệ QTQP, nội quy.

6.Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước:

- Điều hành xe con kịp thời phục vụ sản xuất.

- Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ đảm bảo đúng quy định.

- Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc Trụ sở cơ quan Công ty. Thanh toán tiền điện thoại, internet của công ty.

- Thực hiện công tác quản trị mạng, quản trị website, bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính.

- Thực hiện công tác tuyên truyền trong các ngày diễn ra các sự kiện của đất nước, của ngành và đơn vị.

7.Công tác quân sự, bảo vệ và an ninh trật tự, PCCN:

-Tham gia Hội thao lực lượng tự vệ 2017 do BCH quân sự quận Bắc Từ Liêm tổ chức

- Làm việc với PA81 về tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ.

- Thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCN trong toàn Công ty

- Thực hiện các báo cáo gửi Tổng công ty, BCHQS Bắc Từ Liêm và PA81 theo quy định.

8-Công tác thi đua khen thưởng- Kỷ luật:

-Tổng hợp công tác bình xét xếp loại các phòng ban, đơn vị tháng 7/2017.

-Tham mưu việc xét kỷ luật tập thể, cá nhân vi phạm Nội quy lao động

9-Công tác đất đai:

-Phối hợp cùng các bộ phận liên quan tiến hành thực hiện cải tạo nhà làm việc của cơ quan.

-Phối hợp với đơn vị thi công dự án đường Phạm Văn Đồng đảm bảo ANTT và hoạt động của cơ quan công ty.

II. Kết quả thực hiện theo kết luận của Giám đốc Công ty tại Hội nghị giao ban tháng 8/ 2017.

1.Ban điều hành tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị hoàn thành kế hoạch SXKD tháng 8 đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ và an toàn mọi mặt.

-Đã thực hiện theo ý kiến kết luận song song kết quả thực hiện chưa tốt, còn để xảy ra tai nạn chạy tàu tại đường số 2 ga Phú Diễn ngày 09/8/2017.

2.Giao đồng chí Hiệp- PGĐ chỉ đạo các phòng, đơn vị tổ chức thi công các công trình duy tu tập trung thay tà vẹt BT DƯL lồng, DƯL TN1, thay lưỡi ghi, tâm ghi, sơn cầu Thăng Long, sửa chữa kiến trúc đảm bảo an toàn, chất lượng, khối lượng và tiến độ.

-Đã thực hiện theo ý kiến kết luận.

3.Giao đồng chí Hiệp- PGĐ tập trung kiểm tra hệ tuần gác, đặc biệt là hệ đường ngang, kịp thời phát hiện vi phạm QTQP để chấn chỉnh, xử lý, không để xảy ra mất an toàn do chủ quan; Sửa chữa kịp thời các hư hỏng ở mặt đường ngang, xong trước 30/8/2017.

-Đã xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra đảm bảo an toàn.

-Tiến hành sửa chữa các điểm xấu trên mặt đường ngang bằng bê tong cacbon

4.Giao đồng chí Khai chỉ đạo phòng KH-KD hoàn thiện hồ sơ tham gia đấu thầu công trình đại tu đường sắt Km51-Km53 tuyến Yên Viên- Lào Cai, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Cao Sơn- Mông Dương, tiếp tục làm việc với ban dự án Thanh Trì, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện thủ tục thanh toán đường ngang Km34+772 tuyến BH-VĐ.

-Về hồ sơ tham gia đấu thầu Km51- Km 53 tuyến YV-LC: Đã thực hiện

-Về công trình Cao Sơn- Mông Dương: Đang đẩy nhan tiến độ thi công, đã cấp tà vẹt và phụ kiện.

-Về đường ngang Km34+772: Đã chỉ đạo công ty Đức Hưng và XN thảm xong phần được giao.

5.Giao đồng chí Khai- PGĐ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan rà soát các công trình HLATGT để hoàn thiện hồ sơ, các chứng từ liên quan đến các công trình đầu tư; Nghiệm thu thanh toán xong trước 20/8/2017. Nếu đơn vị nào không có khả năng thực hiện thì thương thảo chấm dứt hợp đồng, kể cả chỗ ông Duật đồng thời quản lý HLATGT theo đúng quy định của Pháp luật.

-Đã đôn đốc các đối tác nhưng đối tác chưa phối hợp thực hiện.

-Đã làm việc và có báo cáo trình Tổng công ty ĐSVN xem xét phê duyệt Kế hoạch quản lý, khai thác Hành lang đường sắt.

6.Giao đồng chí Khai-PGĐ chỉ đạo các bộ phận thực hiện rà soát công tác quản lý đất đai (A26- Đông Ngạc) để tham mưu phương án thực hiện, có biên bản bàn giao 4200 m2 đất tái định cư của XN cầu Thăng Long tại phường Đức Thắng trước ngày 30/8/2017.

-Chưa thực hiện được vì dang tập trung làm việc với báo chí và tham gia các gói thầu.

7.Giao các Ban chỉ đạo theo nhiệm vụ được giao đẩy nhanh tiến độ của các công trình, Dự án quy hoạch cơ quan theo hồ sơ thiết kế và biện pháp tổ chức thi công được duyệt.

-Đã triển khai thực hiện một số công việc. Hiện đang tiếp tục thực hiện theo ý kiến chỉ đạo.

8.Giao phòng TC-HC chủ trì phối hợp cùng các phòng ban liên quan hoàn thiện trình HĐQT ban hành các Quy chế quản lý nội bộ (Quy chế 2 XN, Quy chế trả lương), xong trước ngày 15/8/2017.

-Đã thực hiện theo ý kiến kết luận

9.Giao phòng KH-KD bám các ban để tham gia các công trình 994, Km4+737.

-Các công trình 994: Đang triển khai tham dự thầu.

-Công trình Km 4+737: Chưa thực hiện.

10.Giao phòng TC-KT chủ trì rà soát phân loại công nợ để thu hồi theo quy định, thực hiện trong tháng 8/2017.

-Đã thực hiện theo ý kiến kết luận. Hiện đã rà soát và xử lý dần các công nợ.

III- Kế hoạch công tác tháng  9/2017

1-Công tác Kỹ thuật và An toàn, hành lang:

1. Đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành KH tháng 9 và KH quý 3 năm 2017 trong đó có các công trình duy tu sửa chữa nhỏ và duy tu tập trung trong quý 3 năm 2017 như:

- Thay TVBT DƯL TN1 tại 5+500- Km6+197 tuyến BH-VĐ; Km52+500- Km53+00 tuyến ĐA-QT;

- Thay TVBT DƯL lồng tại Km2+500- Km3+00; Km14+00- Km15+00 tuyến ĐA-QT.

- Thay cụm lưỡi ghi số 1 ga Phú Diễn;

- Thay tâm ghi đúc ghi số 1 ga Hà Đông;

- Thay cụm lưỡi ghi, cụm tâm ghi ghép và cụm ray hộ bánh ghi số 9 ga Cổ Loa;

- Sơn dẩm thép bằng phương pháp tẩy rỉ phun cát = 5.000m2; Thay cáp điện; s/c máng thoát nước; s/c chân cột đèn đường ô tô tầng 2.

- S/c nhà gác ghi, ke ga Hà Đông, ga Cổ Loa, s/c giao ke ga Phổ Yên và s/c ke ga Lưu Xá.

- S/c bề mặt các đường ngang trên tuyến YV-LC và ĐA-QT;

2. Hoàn thành khối lượng thi công bằng các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng quý 3:

- Máy xiết bu lông TEM =5,5km đường đơn; 16,3km đường lồng; Máy chèn đường BRAD = 8,04km; máy đa năng KGT/V = 47ca; máy nâng mối gục = 60 mối; máy thay tà vẹt MRT2 = 1.287th; máy kiểm tra đường EM 120 = 68,5km; máy chèn Áo 08-16GS = 10km.

3. Điều tra khối lượng xây dựng phương án tác nghiệp kỹ thuật quý IV/2017.

Đề nghị:

1. Đội đường 123, 124, 125, 126 đề nghị Công ty không giao cho các đội đường thi công các công trình kiến trúc do: số lượng công nhân ít chủ yếu phục vụ công tác duy tu; công nhân có khả năng, trình độ để làm các công việc kiến trúc không có; công cụ dụng cụ để phục vụ cho công tác duy tu, sửa chữa kiến trúc cũng không ... Vì vậy đề nghị Giám đốc Công ty giao gọn các công trình duy tu kiến trúc trong quý cho một trong 2 XN để tiện cho thi công, nghiệm thu và theo dõi.

2. Đội đường 123 đề nghị: Giao khẩn cấp ĐBAT (vay vật tư quý 4) để thi công đường ngang Km27+223 (Bắc cầu Cần Thơ) và đường ngang Km15+200 (ĐN trong ga Phú Diễn) và thay 90 thanh TVBT TN1+ PKĐB vào đường ga số 2 ga Phú Diễn.

2-Công tác KH-KD

- Giao KH tháng 9/2017, thanh toán nội bộ tháng 8/2017, công trình SCTX đường sắt;

- Trình ký thanh toán khối lượng Quý I+II, Hợp đồng tăng cường kiểm tra, sữa chữa đoạn đường sắt Khúc Rồng – Lưa Xá với Tổng công ty ĐSVN;

- Đôn đốc thi công Công trình: Sửa chữa khu cơ quan Công ty;

- Tham gia đấu thầu gói thầu 02: Các đường ngang khu vực các tỉnh phía Bắc – Thuộc dự án 994 của Thủ tướng Chính Phủ;

- Tiếp tục bám Ban quản lý dự án huyện Đông Anh kế hoạch tham gia đấu thầu công trình: Đường ngang Km 4+737 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển;

- Tiếp tục bám Chủ đầu tư làm các bước tiếp theo để ký kết Hợp đồng thi công xây sựng gói thầu đường ngang QL 70 (đường ngang Km 19+308 tuyến ĐS Bắc Hồng – Văn Điển);

- Bám Ban quản lý huyện Đông Anh kế hoạch nâng cấp cải tạo đường ngang Km 3+310 tuyến ĐS Đông Anh – Quán Triều;

- Đôn đốc vị thi công Công trình: Gói thầu số 2A – Sửa chữa lớn đường sắt Mông Dương – Cao Sơn, đoạn từ Km 7+050 đến Km 11+450 (4.400m + 03 bộ ghi);

- Quyết toán tất cả các công trình còn tồn tại chưa thanh toán được;

- Tiếp tục tìm kiếm các công việc trong và ngoài ngành.

3- Công tác TCKT:

- Chi trả tiền lương tháng, lương BHXH và các chế độ khác cho CBCNV kịp thời, nộp thuế, kê khai thuế gía trị gia tăng, nộp BHXH theo quy định…

- Cân đối nguồn kinh phí phục vụ SXKD quý 3 năm 2017.

- Đôn đốc các bộ phận, phòng ban, các đội, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh toán trong Quý 3, thu hồi công nợ.

-  Tập hợp số liệu chuẩn bị báo cáo tài chính quý 3/2017.

- Lập và nộp các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng công ty ĐSVN; HĐQT Công ty; ban Giám đốc Công ty.

- Các nghiệp vụ Tài chính khác

4- Công tác TC- HC:

1. Tiền lương: Thanh toán tiền lương theo bản giao nội bộ =                              2.660.000.000 Đồng.

| - Người quản lý | 131.320.000 | Đồng |
| --- | --- | --- |
| - Bộ máy giúp việc | 282.285.000 | Đồng |
| - Trực tiếp khác (bổ trợ sản xuất) | 46.395.000 | Đồng |
| -Trực tiếp sản xuất | 2.200.000.000 | Đồng |

2.Công tác TCCB-LĐ-TL:

- Bố trí , điều động lao động đảm bảo hoạt động SXKD;

- Tuyển dụng động để bổ sung cho các  đơn vị thiếu so với định biên và thay thế lao động chấm dứt HĐLĐ;

- Báo cáo công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu.

3. Bảo hộ lao động:

- Cấp phát BHLĐ QII và QIII năm 2017 cho các đơn vị;

- Làm thủ tục thanh toán BHTT tháng 8/2017;

4. Công tác đào tạo:

- Thành lập 2 lớp thi nâng bậc hệ duy tu cầu và gác chắn năm 2017.

5.  Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra hệ tuần gác, chế độ thực hiện BHLĐ.

- Kiểm tra công tác ANTT, PCCC các đơn vị

- Kiểm tra ATLĐ, ATCT, chấp hành luật lệ QTQP, nội quy.

6.Công tác văn phòng, tuyên truyền, quản lý Website, bảo trì sửa chữa máy in, máy tinh, điện, nước:

- Điều hành xe con kịp thời phục vụ sản xuất.

- Thực hiện công tác Văn thư lưu trữ đảm bảo đúng quy định.

- Thay thế, sửa chữa thiết bị vật tư điện nước hư hỏng tại các phòng làm việc Trụ sở cơ quan Công ty. Thanh toán tiền điện thoại, internet của công ty.

- Thực hiện công tác quản trị mạng, quản trị website, bảo trì, sửa chữa máy in, máy tính.

- Thực hiện công tác tuyên truyền trong các ngày diễn ra các sự kiện của đất nước, của ngành và đơn vị.

7.Công tác quân sự, bảo vệ và an ninh trật tự, PCCN:

- Chuẩn bị nội dung phục vụ phúc tra quân nhân dự bị và dự bị động viên theo kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự quận Bắc Từ liêm

- Làm việc với PA81 về tình hình an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ.

- Thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCN trong toàn Công ty

- Thực hiện các báo cáo gửi Tổng công ty, BCHQS Bắc Từ Liêm và PA81 theo quy định.

8-Công tác thi đua khen thưởng- Kỷ luật:

-Tổng hợp công tác bình xét xếp loại các phòng ban, đơn vị tháng 8/2017.

9-Công tác khác:

- Phối hợp với đơn vị thi công dự án đường Phạm Văn Đồng đảm bảo ANTT, điện sinh hoạt và hoạt động của phương tiện ra vào cơ quan công ty.

- Phối hợp tốt cùng đơn vị thi công sửa chữa cải tạo nhà làm việc cơ quan để đẩy nhanh tiến độ.

PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH